DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

UNIDAD DE AUTORIZACIONES Y APROBACIONES

Al contestar refiérase

al oficio  Nº  01313

### 10 de febrero, 2004

### DI-AA-0309

Licenciada

Ana Barrantes Muñoz

Jefe, Unidad de Licitaciones

Universidad De Costa Rica

Estimada señora:

Asunto:  Contrato suscrito entre la Universidad de Costa Rica y Constructora Presbere, S.A.

Nos referimos a su oficio No. OS-LIC-219-2004 del 30 de enero del año en curso, mediante el cual solicita la aprobación del CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN CALLE DE ACCESO SEDE REGIONAL DE LIMON, suscrito entre esa Universidad y la firma CONSTRUCTORA PRESBERE, S.A..

Al respecto, una vez realizado el estudio de rigor, le comunicamos que esta Contraloría General concede el refrendo constitucional al contrato supraindicado, el cual queda condicionado a la existencia de contenido presupuestario.

No obstante lo anterior, debemos hacer las siguientes observaciones:

- En relación con la cláusula cuarta del documento contractual, debemos indicarle que en vista de que el monto del contrato de marras es en dólares, no procede reconocerle reajuste de precios a la contratista.  Ahora bien, cabe señalar que en el evento de que la presente contratación tuviese costos y gastos de origen importado que lleve a desequilibrios económicos-financieros de la relación contractual, en principio ello deberá ser plenamente demostrado a la Administración, y para que ese desequilibrio sea restablecido necesariamente se debe incorporar a la contratación un mecanismo de revisión de precios acorde con sus características, el cual deberá cumplir con todos los requisitos establecidos por este Organo Contralor (fórmula matemática, estructura porcentual del precio y fuentes de los índices), mecanismo que a su vez deberá plasmarse en un addendum y ser remitido a esta Contraloría General para su respectiva aprobación.

- Referente a la cláusula décima tercera del contrato, debemos hacer la observación que por un error material se estableció una cláusula penal por atraso en la entrega de la obra de un 0.01% del monto de la adjudicación, siendo lo correcto aplicar una multa de un 0.1% sobre el monto total del trabajo por cada día natural de atraso (ver el punto 10. de las CONDICIONES ESPECIALES del cartel de la LICITACIÓN POR REGISTRO N° 44-2003).  Por otra parte, estimamos importante señalar que esa Administración puede descontar de la garantía de cumplimiento las multas por atrasos en la entrega de lo pactado, únicamente cuando el contratista se niegue a cancelar los montos correspondientes por ese concepto previstos en la cláusula penal (numeral 36.4 del Reglamento General de Contratación Administrativa).

Atentamente,

Lic. Alberto Franco Narváez

## Fiscalizador

Anexo:  Un expediente

AFN/sms

ci  Archivo Central

Ni:  02020

2004000697

(  Contratos