DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Al contestar refiérase

al oficio  No.13306

20 de setiembre, 2006

DCA-2841

Licenciada

Lorena Herradora Chacón

Proveedora General

# Banco Nacional de Costa Rica

La Uruca, frente a la Mercedes Benz

Estimada señora:

Asunto: Se aprueba contrato suscrito entre el Banco Nacional y Constructica Diseño y Construcción Limitada (Licitación por Registro No. 224-2006)

Nos referimos a su oficio L-2901-2006 del 18 de agosto de 2006, por medio del cual somete a refrendo el contrato de la referencia para la remodelación de las oficinas del Banco en Puntarenas, por un precio de US $ 332.274.00.

Una vez  hecha la revisión de ley, se remite el contrato debidamente refrendado, bajo las siguientes condiciones

- Con el propósito de  que el Banco pueda contar con elementos suficientes, en el momento de  dar trámite a eventuales  solicitudes de reajustes de precios, es requisito que, previo a la orden de inicio, el contratista indique el monto o porcentaje mensual de ejecución que estima realizar por cada actividad constructiva cuya duración sea superior al mes calendario, con vista en el programa de trabajo aportado. Asimismo, el contratista  debe desglosar el precio en sus componentes, en apego a la estructura del artículo No. 5 del Reglamento para el reajuste de precios en los contratos se obra pública de construcción y mantenimiento, Decreto 33114-MEIC.

- La aprobación de  modificaciones al contrato  deben apegarse a los términos del Reglamento de Refrendos publicado en la Gaceta No. 53 del 15 de marzo de 2006, particularmente a su artículo 4 para modificaciones  hasta del 5% del monto adjudicado.

- Es requisito esencial que  previo a la orden de inicio se obtengan los permisos de construcción necesarios, y que se tenga presente el cumplimiento de la Ley 7600 de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.

- Debe verificarse el cumplimiento de la  normativa ambiental, en aspectos como, pero no limitados a, la disposición de desechos en el proceso de demolición.

- La garantía de cumplimiento debe apegarse, en cuanto a su vigencia, al punto No.13 del cartel de licitación.

En los términos del artículo No. 13 de la Ley de Contratación Administrativa, es exclusiva responsabilidad de esa Administración establecer, mantener y evaluar los procedimientos necesarios para la fiscalización oportuna del contrato, así como el mantenimiento de un ambiente de control interno propicio para la correcta ejecución de este,  a efecto de hacer realidad  la consecución de fin público propuesto.

Atentamente,

Lic. Adrián Leitón Zúñiga

Fiscalizador

Adjunto: tres expedientes

ALZ/lmu

ci    Archivo Central

Ni: 19444, 2006004570

(  Contratos