DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Al contestar refiérase

al oficio  No. 14540

### 13 de octubre, 2006

### DCA-3174

Señor

Rafael Fernández Bolaños

Jefe, Contratación y Suministros

# Instituto  de Desarrollo  Agrario

Moravia, de la entrada al Colegio Lincoln 100 oeste, 100 sur y 250 oeste

Estimado señor:

Asunto: Aprobación del contrato suscrito por  IDA y Luis Fernando Lizano Barquero, cuyo objeto es la construcción de caminos en los Asentamientos Campesinos Los Tijos y El Pilón de la Región Huetar Norte, Sub-Región Upala, Licitación por Registro LREG-HN-50-2006.

Nos referimos a su oficio ACS-190-2006 de fecha 14 de setiembre del año en curso, mediante el cual somete para refrendo el contrato suscrito por esa Institución y Luis Fernando Lizano Barquero, cuyo objeto es la construcción de caminos en los  Asentamientos Campesinos Los Tijos y El Pilón de la Región Huetar Norte, Sub-Región Upala, Licitación por Registro LREG-HN-50-2006.

Sobre el particular, nos permitimos indicarle que hemos otorgado el refrendo solicitado al documento de cita, sujeto a la siguiente condición:

Antes de dar la orden de inicio al presente proyecto, la Administración debe tener en su poder los permisos y licencias a que hace referencia el artículo 34.2 del Cartel,  así como las consideraciones ambientales que señala el artículo 39 del mismo Cartel, este último en concordancia con lo dispuesto en el artículo 67.4.1 del Reglamento de la Contratación Administrativa.

En relación con la fórmula de reajuste que se introduce en la cláusula 32.3 del cartel, debe entenderse y aplicarse según la modificación que dicha fórmula sufrió en publicación de reforma del Reglamento para Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública, de Construcción y Mantenimiento, La Gaceta No.139 del 19 de julio del presente año

Asimismo, condicionamos la presente aprobación a que de previo a girar la orden de inicio de los trabajos le sea solicitado al contratista, para efectos de aplicar el reajuste de precios, el flujo de desembolso mensual y por actividad constructiva para cada obra, con base en los cronogramas de ejecución, visibles al folio 0134 del expediente administrativo.

Atentamente,

Elena Benavides Santos

Fiscalizadora

Anexo:  Un expediente

###### EBS/lmu

ci  Archivo Central

## Ni: 21339, 2006005069-1

- Contratos