# DIVISION DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

###### Al contestar  refiérase

al  oficio  Nº  06946

10 de julio, 2008

DCA-02062

Licenciada

Orietta González Cerón

Jefe de Asesoría Jurídica

#### Ministerio de Cultura y Juventud

Antigua Fábrica Nacional de Licores, Frente al Parque España. San José

Estimada señora:

Asunto: Se refrenda contratación directa del Ministerio de Cultura y Juventud, restauración de la Antigua Fábrica de Licores, sede de ese Ministerio.

Damos respuesta a sus oficios, ambos con el número AJ-350-2008, uno recibido el 5 de junio y el otro el 7 de julio, mediante los cuales solicita y fundamenta, ante este órgano contralor, a efectos que se le otorgue el refrendo a la contratación directa del Ministerio de Cultura y Juventud, restauración de la Antigua Fábrica de Licores, sede de ese Ministerio, y remite información adicional referente a los reajustes de precios.

Al respecto, tenemos a bien comunicarle que, una vez estudiado el expediente, y a la luz del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, esta División concede su aprobación al contrato de marras, condicionada a lo que de seguido se expone.

1) Es responsabilidad de esa Administración el contar con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a las obligaciones que este contrato genera. Dicha disponibilidad se ha probado por certificación de contenido presupuestario por un monto de ¢150.000.000,00,  suscrita por los licenciados Gerardo Quesada Leal y Guadalupe Gutiérrez Aragón, visible al folio 372 del expediente.

2) Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General.

3) Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Previo a la ejecución contractual deberá cumplirse con todos los permisos y autorizaciones dispuestos normativamente. Además, específicamente la autorización de la Secretaría Técnica (SETENA) para iniciar las obras.

4) Deberá existir por parte de esa Administración una adecuada fiscalización de las obras a ejecutar para lo cual deberá contar con el soporte técnico necesario.

5) No obstante la anterior aprobación, advertimos que queda bajo la responsabilidad de esa Administración el cumplimiento de todos los aspectos técnicos de esta contratación, el fiscalizar que se mantengan vigentes las garantías, el que la empresa contratista se mantenga al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social,  así como el control puntual del objeto del contrato que por su naturaleza exige.

6) En cuanto al reajuste de precios, la presente aprobación queda condicionada a que la fórmula matemática que se empleará en la determinación de los respectivos reajustes, de acuerdo al tipo de obra, será la correspondiente a “edificios, vivienda, acueductos y alcantarillados” del Transitorio II del Reglamento de Reajustes.

El anterior condicionamiento obedece a que la adenda no especifica cuál de las dos fórmulas matemáticas contenidas en el citado transitorio será la que se utilizará. No obstante, tomando en cuenta el objeto contractual y las definiciones contenidas en el Reglamento de Reajustes se tiene que lo que procede es el empleo de la fórmula para “edificios, vivienda, acueductos o alcantarillados”. Cabe señalar, que esto resulta conteste con la expresión algebraica contenida en el oficio PI-523-2008 del 26 de mayo del 2008 y que sirvió de base para la elaboración de la adenda, según lo indicado en oficio A.J. 336-2008 suscrito por la Jefa de la Asesoría Jurídica. Asimismo, en nota R y S 100/08 consta la conformidad de la representante legal de la contratista respecto de los términos del supracitado oficio No. PI-523-2008.

7) De acuerdo con los alcances del artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se indica que los elementos que integran el mecanismo aprobado constan en la cláusula décima segunda del contrato, modificada mediante adenda; así como, en los folios 0317 y 0318 del expediente administrativo y en los documentos Programa de Trabajo y Flujo de Caja, aportados al trámite de refrendo mediante el oficio A.J.350-2008, recibido en esta Contraloría General el pasado 7 de julio.

Atentamente,

Lic. Oscar Castro Ulloa                                                             Licda.  Elena Benavides Santos

Gerente Asociado a.i                                                                              Fiscalizadora

Ing. Carlos Gutiérrez Schwanhäuser.

Fiscalizador

EBS/hma

Ci:   Archivo Central

Ni:  11313

G:   2008001810-2