INFORME No. DFOE-SM-51-2008

28 de NOVIEMbre, 2008

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES

INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY No. 8114 EN LA MUNICIPALIDAD DE UPALA

2008

CONTENIDO

### No. de página

|  | RESUMEN EJECUTIVO |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | INTRODUCCIÓN | 1 |
|  | 1.1 | Origen del estudio | 1 |
|  | 1.2 | Objetivo del estudio | 1 |
|  | 1.3 | Naturaleza y alcance del estudio | 2 |
|  | 1.4 | Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio | 2 |
|  | 1.5 | Comunicación preliminar de los resultados del estudio | 2 |
|  | 1.6 | Generalidades acerca de los temas objeto de estudio | 2 |
|  | 1.7 | Metodología aplicada | 3 |
| 2. | RESULTADOS DEL ESTUDIO | 4 |
|  | 2.1. | Deficiencias en el proceso de planificación de los recursos de la Ley No. 8114 | 4 |
|  |  | 2.1.1 | Ausencia del plan quinquenal de desarrollo y conservación vial cantonal | 4 |
|  |  | 2.1.2 | Debilidades en la asignación de los recursos y en las prioridades para las obras viales | 5 |
|  |  | 2.1.3 | Carencia de un sistema de gestión vial integrado | 6 |
|  |  | 2.1.4 | Ausencia de expedientes de caminos | 7 |
|  | 2.2. | Debilidades en el control sobre la ejecución de los proyectos viales | 8 |
|  |  | 2.2.1 | Inexistencia de un programa de verificación de la calidad de las obras viales | 8 |
|  |  | 2.2.2 | Carencia de políticas y directrices para el mantenimiento rutinario y periódico de las obras viales | 8 |
|  |  | 2.2.3 | Falta de coordinación con el MOPT para definir aspectos técnicos respecto de los puentes y las rutas de tránsito pesado | 9 |
|  |  | 2.2.4 | Debilidades en la conformación de los expedientes para la ejecución y control de proyectos viales | 10 |
|  |  | 2.2.5 | La Unidad Técnica de Gestión Vial carece de Asistente Técnico y de Promotor Social | 11 |
|  | 2.3. | Ausencia de registros y procedimientos para el control del uso, estado, ubicación, mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo pesado | 11 |
| 3. | CONCLUSIONES | 12 |
| 4. | DISPOSICIONES | 12 |
|  | 4.1 | Al Concejo Municipal | 12 |
|  | 4.2 | Al Alcalde Municipal | 13 |

INFORME No. DFOE-SM-51-2008

RESUMEN EJECUTIVO

La Municipalidad de Upala por el nivel de ingreso y gasto de los recursos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias No. 8114, debería disponer de una estructura organizativa que facilite la correcta y oportuna percepción y que garantice su uso eficiente en el mejoramiento de la red vial cantonal, razón por la cual se incluyó dentro del grupo de ayuntamientos objeto de estudio para el año 2008, el cual abarcó el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2007, con el objetivo de promover el uso eficaz y eficiente de los fondos invertidos en el mejoramiento, mantenimiento y reparación de la red vial cantonal de ese cantón. Ese gobierno local disponía para el año 2007 de un presupuesto de ¢413 millones para tales efectos, del cual se ejecutó un 51%, principalmente en la ejecución de proyectos de rehabilitación vial y en la atención de emergencias viales.

Dicho estudio permitió determinar que esa Municipalidad no ha emitido ni aprobado un marco de políticas que sirvan de fundamento para la confección del Plan Quinquenal de Desarrollo y Conservación Vial, existen debilidades en la asignación y priorización de los recursos para la ejecución de los proyectos viales, no se mantiene en operación un sistema de gestión vial integrado, no se dispone de expedientes de caminos y los expedientes de proyectos están incompletos, se carece de un programa de verificación de la calidad de las obras viales y de políticas y directrices para el mantenimiento rutinario y periódico en los caminos existentes, no existe coordinación con el MOPT para realizar los estudios técnicos sobre la condición de los puentes vecinales y la definición de rutas para el tránsito pesado, la UTGV no cuenta con el Asistente Técnico ni el Promotor Social y no se tienen registros y procedimientos para el control del uso, estado, ubicación, mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo pesado adquirido con tales recursos.

Estas debilidades afectan negativamente la calidad de las obras, el establecimiento de las prioridades y montos de la inversión y el contar con información veraz sobre el estado real de los caminos y puentes, todo lo cual no favorece los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas y no permite que los procesos de planificación se lleven a cabo sobre una base técnica que garantice la ejecución de las obras en la red vial del cantón de manera sistemática y estratégica, conforme a las prioridades determinadas en ese campo, lo que a su vez va en detrimento del desarrollo del cantón.

En conclusión, el estudio revela la necesidad de fortalecer los procesos internos y las unidades responsables de llevar a cabo la planificación, ejecución y control de los recursos provenientes de la citada Ley, de manera que se mejore la gestión integral de esos fondos públicos, dado que las exigencias y necesidades de la comunidad por mantener y mejorar la red vial del cantón son cada vez mayores y propias del crecimiento y desarrollo experimentado por esa comunidad en los últimos años. Por lo tanto, este órgano contralor dispone al Concejo y al Alcalde municipales de Upala, que desarrollen y pongan en práctica las políticas, procedimientos, registros y sistemas de información y control, con fundamento en la normativa vigente y se tomen las acciones correctivas para solventar aquellas situaciones que han impedido a ese Ayuntamiento ejercer una gestión eficaz y eficiente de tales recursos y promover el desarrollo del cantón.

INFORME No. DFOE-SM-51-2008

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES

INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY No. 8114 EN LA MUNICIPALIDAD DE upala

- INTRODUCCIÓN

  - Origen del estudio

En diferentes estudios realizados por la Contraloría General de la República en el Sector Municipal, sobre la gestión de los recursos de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias,, se han determinado reiteradas debilidades que se relacionan con las estructuras organizativas de los gobiernos locales, sus Juntas Viales Cantonales y las Unidades Técnicas de Gestión Vial.

Estos estudios ponen de manifiesto deficiencias en torno a la ejecución de los recursos, la falta de expedientes de caminos y de proyectos con información técnica y administrativa propia de su proceso de ejecución, ausencia de planes quinquenales y municipales de desarrollo, inconsistencias en la conformación de las Unidades Técnicas de Gestión Vial, ausencia de mecanismos para el aseguramiento de calidad de las obras ejecutadas y la falta de políticas y procedimientos para el control efectivo de los activos y el uso de la maquinaria. La ejecución de las obras por administración revela una atomización de recursos mediante la aplicación de la contratación directa y los proyectos se definen al margen de las consideraciones técnicas necesarias para definir su prioridad de ejecución.

Por lo tanto, este órgano contralor programó para el período 2008, la realización de estudios en varias municipalidades para evaluar los procesos de planificación, contratación administrativa, mecanismos de control y la capacidad institucional en lo referente al uso y destino de tales recursos. Entre las municipalidades seleccionadas está la de Upala, la cual por sus características en el nivel de ingreso y gasto de estos recursos, debería disponer de una estructura organizativa que facilite la correcta y oportuna percepción de los recursos provenientes de la Ley No. 8114 y que garantice su uso eficiente en el mejoramiento de la red vial cantonal.

  - Objetivo del estudio

Promover el uso eficaz y eficiente de los recursos destinados al mejoramiento de la red vial cantonal de Upala, particularmente de aquellos provenientes de la Ley No. 8114, que se traduzca en obras construidas con calidad y oportunidad para proveer al cantón de la infraestructura necesaria para su desarrollo económico y social.

  - Naturaleza y alcance del estudio

El estudio consideró el análisis relacionado con la planificación, la capacidad institucional y los mecanismos de control, para fomentar la calidad y la oportunidad en la ejecución de los proyectos de obras en la red vial cantonal, financiados con los recursos de la Ley No. 8114 y de otras fuentes de financiamiento distintas a dicha Ley.

El estudio se efectuó de conformidad con el “Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público” (M-2-2006-CO-DFOE) promulgado mediante la Resolución No. R-CO-94-2006 publicada en La Gaceta No. 236 del 8 de diciembre de 2006, y abarcó el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2007, el cual fue ampliado cuando se consideró necesario.

  - Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio

Es importante destacar la valiosa participación y el aporte brindado en el desarrollo del presente estudio, por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Upala, colaboración que le fue solicitada por parte de esta Contraloría General mediante el oficio No. 03029 (FOE-SM-0550) del 11 de abril de 2008. Asimismo, cabe resaltar la colaboración de los funcionarios de ese ayuntamiento para el desarrollo de este estudio.

  - Comunicación preliminar de los resultados del estudio

La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y disposiciones producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Upala, a las 2:30 horas del 10 de noviembre de 2008, con la presencia del Sr. Juan Bosco Acevedo Hurtado, Alcalde Municipal; Ing. Roy Antonio Ruiz Murillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el Lic. Vitinio Chacón Paniagua, Auditor Interno Municipal; actividad a la que se convocó mediante el oficio No. 11723 (FOE-SM-2019) del día 6 de ese mismo mes.

El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha al Alcalde Municipal, por medio del oficio No. 11762 (FOE-SM-2035), con el propósito de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, formulara y remitiera a la Gerencia del Área de Servicios Municipales, las observaciones que considerara pertinentes sobre su contenido.

En ese sentido, este órgano contralor recibió en respuesta el oficio No. DAMU-212-11/08 del 24 de noviembre de 2008, mediante el cual la Alcaldía Municipal solicitó una ampliación a los plazos establecidos en las disposiciones 4.2 f) y 4.2 j). Analizada la solicitud, dichos plazos fueron ampliados según lo propuesto por la Administración Municipal, con el objetivo de que se puedan cumplir satisfactoriamente las disposiciones en mención.

  - Generalidades acerca del tema objeto de estudio

La Constitución Política, el Código Municipal y otra normativa conexa, establecen como responsabilidad de las municipalidades del país velar por el bienestar y los intereses de sus comunidades. Para el desarrollo de obras de inversión y específicamente las obras viales cantonales, las municipalidades disponen principalmente de la transferencia de los recursos provenientes del artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, que tiene como fin el mejoramiento, mantenimiento y reparación de la red vial cantonal.

En procura de la aplicación razonable de estos recursos, el Reglamento al artículo 5, inciso b), de la Ley No. 8114, define las bases para el manejo e inversión de los recursos transferidos, mediante la creación de las Juntas Viales Cantonales y las Unidades Técnicas de Gestión Vial, con deberes y obligaciones para la planeación, ejecución y control de los distintos proyectos. Dicho marco legal también define los procesos de intervención y modalidades de contratación, el sistema de inventario y codificación de la red vial cantonal, el archivo y manejo de la información, los criterios para la clasificación, codificación y constitución de la red vial cantonal y los estándares técnicos para el desarrollo y conservación de los caminos vecinales.

Además, existen lineamientos y directrices en materia de contratación administrativa, ejecución de obras y gestión presupuestaria, emitidos por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y otra normativa relacionada con la ejecución de ese tipo de obras.

El MOPT es el ente rector en materia de vialidad y transporte en el país y bajo esa condición es el responsable de dictar las políticas nacionales que rigen el sector. En el ejercicio de la rectoría le corresponde planificar, fiscalizar y normalizar las actividades sectoriales de su competencia. A las municipalidades y concejos municipales de distrito les corresponde, conforme con su autonomía constitucional, la administración de los recursos que establece el artículo 5, inciso b) de la Ley No. 8114 para atender la red vial de su respectiva jurisdicción, en el marco de las políticas y directrices nacionales establecidas.

La Municipalidad de Upala representa el décimo-primer Ayuntamiento a nivel nacional, con mayores ingresos provenientes de la Ley No. 8114, con los cuales debe cubrir las necesidades de su red vial cantonal cercana a los 533,74 Km., distribuidos en siete distritos con una población aproximada de 44.216 habitantes al 31 de diciembre de 2007.

De acuerdo con el detalle de la ejecución presupuestaria del 2007, ese Ayuntamiento disponía de un presupuesto de ¢413 millones para la inversión en su red vial cantonal incluyendo el saldo de la liquidación del año 2006, del cual se ejecutaron ¢210.2 millones (51%) de la siguiente manera: ¢38.7 millones en gastos administrativos y operativos de la UTGV, ¢158.9 millones en la ejecución de proyectos de rehabilitación vial y ¢12.6 millones se invirtieron en la atención de emergencias viales.

  - Metodología aplicada

La estrategia de fiscalización planteada por esta Área de Servicios Municipales para el desarrollo del presente estudio consideró, básicamente, la aplicación por parte de la Auditoría Interna municipal de una guía que incorpora criterios de evaluación y la recopilación de los documentos de respaldo.

Dicha guía y las instrucciones para su aplicación, se entregaron formalmente a la Auditoría Interna el 11 de abril de 2008, en una reunión celebrada en esta Contraloría General. El propósito de esa guía es determinar las principales áreas críticas y debilidades en la gestión de los recursos provenientes de la Ley No. 8114, a cargo de la Municipalidad de Upala.

Posteriormente, el equipo de fiscalizadores del Área de Servicios Municipales a cargo de este estudio, realizó las pruebas de campo necesarias para comprobar los asuntos determinados por la Auditoría Interna y ampliar lo pertinente.

# RESULTADOS DEL ESTUDIO

  - Deficiencias en el proceso de planificación de los recursos de la Ley No. 8114

    - Ausencia del Plan Quinquenal de Desarrollo y Conservación Vial cantonal

El Plan Quinquenal es un instrumento de planificación estratégica que debe permitir a los gobiernos locales garantizar, a partir de un diagnóstico de la realidad de los caminos de su red vial cantonal, el desarrollo y conservación de su patrimonio vial durante un período de al menos cinco años. Dicho plan tiene su fundamento en el artículo 6 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, el cual establece que deberá ser formulado por las Unidades Técnicas de Gestión Vial (UTGV), en concordancia con las políticas y directrices emitidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT y los planes reguladores de desarrollo cantonal vigentes.

Conforme a ese marco legal, dicho plan debe contar al menos con el marco de políticas y directrices que le dan respaldo con indicación de metas, indicadores de logro y modalidad de ejecución a utilizar (por administración o por contrato); el presupuesto y las fuentes de financiamiento, con referencia a los aportes de la municipalidad, del MOPT y de las comunidades beneficiadas; montos a invertir por proyecto, según categoría y tipo de obra y fuente de financiamiento; el programa de conservación, mejoramiento y reconstrucción u obra nueva de la red vial cantonal; y los programas de formación y capacitación jurídica, técnica, administrativa y financiera en gestión vial, dirigido al Concejo, Alcaldía, Junta Vial Cantonal, Unidad Técnica, Concejos de Distrito, organizaciones sociales y comunales y los demás involucrados con la gestión vial cantonal, disponiendo la asignación de los recursos financieros necesarios para tales fines.

No obstante, en la Municipalidad de Upala no se ha formulado este importante instrumento de planificación estratégica, por lo que la gestión vial municipal se orienta básicamente en la ejecución de proyectos anualmente, sin obedecer a una visión de largo y mediano plazo, donde se considere la infraestructura vial de forma integral y no sólo con un enfoque basado en las estructuras de superficie de ruedo, sino que contemple todos los elementos del camino, tales como alcantarillas, puentes, terraplenes, taludes y dispositivos de seguridad vial.

Por otra parte, no se encontró evidencia documental de que ese Ayuntamiento haya realizado un diagnóstico que valore las características físicas y de calidad de los caminos, que permita establecer un nivel de servicio acorde con las necesidades de las rutas cantonales, ni que el Concejo Municipal haya emitido y aprobado un marco de políticas que sirvan de fundamento para la confección del plan en referencia. Dicho diagnóstico, es la base esencial para la formulación adecuada de un plan quinquenal estratégico que articule los caminos del cantón bajo un esquema sistémico de red vial, que aunado al concepto de conectividad y parámetros técnicos y socioeconómicos, proporcionen una adecuada jerarquía en las vías del cantón para identificar y asignar las prioridades de inversión en los planes anuales.

Además, la carencia de dicho plan, formulado con base en un diagnóstico de la realidad vial del Cantón de Upala y en las políticas y directrices emitidas por el Concejo Municipal que orienten el accionar en esta materia, no le permite tampoco a ese gobierno local, establecer un Sistema de Prevención y Mitigación de Emergencias, tal como lo establece el artículo 14 inciso z) del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114.

Este Sistema de Prevención y Mitigación de Emergencias, es un elemento complementario al referido Plan Quinquenal, que en conjunto promueven la ejecución de los recursos con base en una priorización estratégica y sistemática favoreciendo un desarrollo ordenado, un mantenimiento progresivo y una atención preventiva de las vías existentes, contemplando de manera integral las exigencias futuras de la red vial producto del crecimiento del volumen de tránsito, la población, la construcción habitacional y la producción agroindustrial, así como los objetivos básicos para el funcionamiento de un camino, tales como garantizar el acceso, la transitabilidad, la capacidad de acuerdo con la afluencia vehicular y la seguridad a los distintos usuarios (vehículos, peatones y ciclistas).

Finalmente, una planificación orientada de manera exclusiva a solventar las necesidades del corto plazo sin considerar los elementos propios del crecimiento ulterior del cantón, es un factor determinante que podría generar un desarrollo desorganizado y descontrolado de la infraestructura vial cantonal, puesto que no se han previsto estratégicamente las exigencias futuras de los caminos, producto del crecimiento del volumen de tránsito, población, construcción habitacional y producción, derivadas o proyectadas de los planes de desarrollo del cantón y de los planes de tránsito y transporte. Además, la falta de ese instrumento de planificación fundamentado en la normativa existente sobre la materia y en las políticas y directrices del Concejo Municipal, no brindan una garantía razonable de que los recursos millonarios destinados para esos fines sean utilizados de manera eficiente en procura del desarrollo local.

    - Debilidades en la asignación de los recursos y en las prioridades para las obras viales

La Municipalidad de Upala históricamente ha asignado los recursos de la Ley No. 8114 en pequeñas cantidades a un número significativo de proyectos y durante el año 2007 se presupuestaron 40 proyectos de infraestructura vial, de los cuales se ejecutaron únicamente 24 de ellos, con una ejecución presupuestaria de solo un 51% de los recursos.

Esta situación revela la carencia de un proceso de planificación que promueva la asignación de esos recursos sobre la base de una definición sistemática e integral de los proyectos de infraestructura vial, fundamentado en un diagnóstico y una priorización de las necesidades más urgentes y relevantes en ese campo y en concordancia con los recursos asignados, los planes de desarrollo local y con la participación de los grupos comunales interesados como los comités de caminos, asociaciones de desarrollo y otros grupos organizados.

El artículo 14, inciso r) del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, establece que la UTGV debe operar un mecanismo para la asignación de prioridades de los proyectos viales del cantón, con base en criterios técnicos sustentados en una evaluación económico-social que cuantifique los beneficios a sus usuarios e involucre parámetros como conectividad y concepto de red, tránsito promedio diario, acceso a servicios en las comunidades, densidad de población y volumen de producción. Dicha priorización debe ser aprobada en el seno de la Junta Vial Cantonal.

La falta en la Municipalidad de Upala de un mecanismo efectivo para determinar las prioridades del cantón en materia vial, va en detrimento de una utilización eficiente de los recursos destinados a esos fines y no permite solventar de forma sistemática e integral las diversas necesidades de transitabilidad de los caminos, lo que a su vez afecta el transporte de las personas y de la producción agrícola e industrial y no favorece la actividad turística; es decir, esas inconsistencias afectan negativamente el desarrollo económico y social de la comunidad de ese cantón.

    - Carencia de un Sistema de Gestión Vial integrado

La Municipalidad de Upala carece de un Sistema de Gestión Vial integrado que le permita estandarizar y agilizar los procesos de planificación, programación, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión en infraestructura vial del cantón. En este sentido, los artículos 14 inciso e) y 15 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, establecen que la UTGV es la unidad municipal responsable de operar y mantener actualizado ese sistema para la administración de la infraestructura vial cantonal, incluyendo el SIGVI el cual se utiliza para administrar y controlar los procedimientos definidos en las actividades de conservación vial.

Dicho sistema, conforme con la normativa vigente, debe contemplar un conjunto de procedimientos, rutinas, actividades y mecanismos de archivo y manejo de información, que aunado a programas de cómputo constituyen las herramientas para la gestión vial, de tal manera que los ayuntamientos dispongan de un instrumento útil para ejecutar y controlar de manera eficiente los recursos destinados al desarrollo vial, con una visión integral para adaptar las condiciones de la red vial cantonal, al volumen de tránsito, al aumento en las actividades productivas  y al crecimiento habitacional proyectado en los planes de tránsito y transporte.

La carencia de dicho sistema afecta negativamente los procesos de planificación y de toma de decisiones de la UTGV, situación que no le permite conocer el estado  real de los caminos de la red vial del cantón y establecer los procesos de planificación y ejecución de los proyectos viales sobre una base técnica, que considere en la definición de las prioridades en esa materia el tipo de intervención necesaria, el estado actual de los caminos, el tipo de tránsito vehicular y los aspectos socioeconómicos de la población usuaria de la red vial y demás factores pertinentes para brindar a la comunidad vías de acceso de calidad y duraderas para el desarrollo económico y social.

    - Ausencia de expedientes de caminos

El artículo 14, inciso n) del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, dispone que la UTGV debe mantener un expediente de cada uno de los caminos del cantón, que contenga, entre otra información, la boleta de inventario físico y socioeconómico, inventario de necesidades, lista de colindantes, las intervenciones e inversiones realizadas, así como datos sobre el comité de caminos u organización comunal responsable, considerando los lineamientos que al efecto defina el MOPT.

En este sentido, el Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, establece que la institución deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los documentos e información que deba conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico.

Sin embargo, la UTGV de la Municipalidad de Upala no mantiene dentro de su sistema de archivo documental, expedientes que contengan la información básica de cada camino de la red vial, por lo que se carece de información clave para los procesos de planificación y toma de decisiones y para realizar sus actividades sobre una base técnica, para la definición de las prioridades del cantón en materia de obras viales y realizar un uso eficiente de los recursos transferidos.

Además, la falta de los inventarios viales y otros documentos en estos expedientes, que son requisitos indispensables para acreditar la extensión de la red vial ante la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, no le permite a esa Municipalidad, codificar nuevos caminos y por consiguiente, aumentar el porcentaje de recursos a transferir de la Ley No. 8114 y poder atender una mayor cantidad de necesidades en materia vial de las comunidades de este cantón.

En su oficio No. UTG-06_del 26 de setiembre de 2008, el ingeniero de la UTGV manifestó a este órgano contralor que la mayoría de los caminos del cantón de Upala cuentan con un código provisional, esto debido a que no están inscritos en la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT. Asimismo, en dicho oficio señala que la falta de cooperación por parte del MOPT para la realización de los inventarios de caminos ha provocado que no se cuente con el expediente respectivo y con un código permanente para cada camino, razón por la cual se trabaja con un listado de caminos que poseen un código provisional, señalados y ubicados en una hoja cartográfica.

  - Debilidades en el control sobre la ejecución de los proyectos viales.

    - Inexistencia de un programa de verificación de la calidad

La UTGV de la Municipalidad de Upala carece de un programa de verificación de calidad que promueva el uso eficiente de la inversión pública en la red vial cantonal, con base en la normativa establecida por el MOPT, en contraposición de lo dispuesto por el artículo 14, inciso h) del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114.

En congruencia con dicha disposición reglamentaria, es necesario contar con un sistema para el aseguramiento de la calidad de las obras realizadas con recursos de la Ley No. 8114 en la red vial cantonal (lastreados, asfaltados, cementados y obras de evacuación pluvial, entre otras). Dicho sistema debe comprender, al menos, el conjunto de acciones que se efectúan con el propósito de mantener las características de un producto dentro de un rango preestablecido, actuando sobre los recursos necesarios para producirlo o sobre el ambiente en que se desarrolla el proceso productivo. Para ello es indispensable que previamente se establezca un modelo o patrón de comparación del proceso y del producto esperado, así como, que se haya definido el rango de tolerancia para el cual se considera que el proceso se desarrolla normalmente y el producto resultante es aceptable.

La falta de un programa de esa índole, imposibilita determinar la calidad de las obras contratadas y ejecutadas por ese ayuntamiento bajo la modalidad de administración, así como la calidad de los materiales y de los diversos trabajos realizados bajo las modalidades de obras por administración y por contrato. Esta carencia le impide al ayuntamiento garantizar a la comunidad del Cantón de Upala que las obras viales realizadas se caractericen por ser duraderas y que persistan sobre las inclemencias del clima propio de la región. Asimismo, no permite asegurar un uso eficiente de los recursos destinados a esos fines, lo que también va en detrimento del desarrollo local.

    - Carencia de políticas y directrices para el mantenimiento rutinario y periódico de las obras viales existentes

La Corporación Municipal de Upala no dispone de políticas y directrices relacionadas con el mantenimiento rutinario y periódico que se debe realizar en las vías existentes, de forma tal que dicho proceso de mantenimiento sea parte de las actividades prioritarias que lleva a cabo esa municipalidad en su labor de conservación de la red vial cantonal.

En este sentido, no se presupuestan recursos para llevar a cabo algunas actividades de mantenimiento rutinario manual y mecanizado, tales como señalamiento de vías, aceras, obras de protección para la seguridad vial y peatonal, mantenimiento periódico de los puentes, así como la limpieza de cauces de ríos o quebradas, limpieza de drenajes, y el control de la vegetación. La falta de mantenimiento acelera el proceso de deterioro y genera inversiones con costos elevados para su recuperación futura.

El inciso a) del artículo 14 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114 de reiterada mención, establece que previo a la definición de actividades de mejoramiento, reconstrucción u obra nueva, tendrán prioridad las actividades de conservación sean éstas manuales o mecanizadas.

La omisión de políticas y directrices como instrumentos de planificación y control de la Junta Vial Cantonal (JVC) y de la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), no permite a la Municipalidad de Upala establecer los niveles de inversión apropiados en intervenciones menores que se deben incorporar en los planes anuales de mantenimiento rutinario y periódico, sea por parte de las comunidades o del propio Ayuntamiento, en vista que el mantenimiento manual o mecanizado permite aumentar la vida útil y mantener el nivel de servicio de los caminos de la red vial cantonal y resulta menos costoso que mejorar, reconstruir o hacer obra nueva.

    - Falta de coordinación con el MOPT para definir aspectos técnicos en los puentes y las rutas de tránsito pesado

Los artículos 39 y 41 del citado Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, establecen que las municipalidades deben coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) la realización de estudios técnicos para evaluar la condición de los puentes vecinales y establecer su peso máximo aceptable, y definir las rutas de paso para el tránsito pesado en la red vial cantonal, respectivamente. En la Municipalidad de Upala no se localizó ningún registro que evidencie la realización de estudios para tales fines en coordinación con el MOPT.

Dicha coordinación es de suma relevancia a efectos de que esa corporación municipal disponga de estudios técnicos sobre la condición de los puentes vecinales estableciendo el peso máximo aceptable que debe estar rotulado en cada puente y las rutas de paso para el tránsito pesado, y que además sean considerados en los procesos de planificación y toma de decisiones relacionadas con la conservación y el desarrollo de la infraestructura vial del Cantón de Upala, especialmente si se considera que según estudios de ese Ministerio, muchos de los puentes del país se encuentran en mal estado y la mayor parte del deterioro de los caminos es causado por el tránsito vehicular pesado.

En este sentido, a pesar de que la UTGV de ese ayuntamiento ha realizado grandes esfuerzos conjuntamente con las comunidades, en la construcción de puentes y vados-puentes, se determinó que ese cantón cuenta con una gran cantidad de puentes rurales cuyas estructuras son de madera y en condiciones deficientes, por lo que se necesitan valoraciones técnicas que permitan conocer su estado y necesidades de reparación. Las siguientes fotografías muestran en parte el asunto comentado.

Puente en la Quebrada-El Zapotillo                                  Puente ubicado por el Asentamiento Carlos

Vargas-El Retiro

Debido a la falta de mantenimiento y a las condiciones climáticas adversas de la zona, existe un alto riesgo de que colapsen los puentes de la red vial cantonal de Upala y dejen interrumpidos el tráfico de vehículos y de personas. El colapso de un puente o la intransitabilidad de un camino, tiene un impacto económico negativo no sólo en las finanzas municipales por el alto costo de reposición, sino en la economía local. Por otra parte, al no tener reguladas las rutas de tránsito pesado, es posible que vehículos pesados circulen sin restricción por los cuadrantes urbanos de la ciudad, lo que entorpece el flujo vehicular normal y causan rápidamente el deterioro de la superficie de ruedo de la vía, además del riesgo de accidentes.

    - Debilidades en la conformación de los expedientes para la ejecución y control de proyectos viales

Del análisis de algunos expedientes de proyectos seleccionados, se observó que carecen de documentación financiera, administrativa y técnica relativa a las principales actividades relacionadas con su planeación técnica, ejecución y control, tales como planos constructivos, croquis o diseño de la obra que contemple la localización, memorias de cálculo, presupuesto con los costos estimados de materiales, equipo, copia de las órdenes de compra, maquinaria y mano de obra, fotografías de avance del proyecto, bitácora de obra, convenios suscritos con las comunidades e instituciones, informes de laboratorio de pruebas de materiales, suelos o partes de una obra, correspondencia y otra documentación general, e informes de recibo preliminar y final de obra y de finiquito de obra.

El inciso o) del artículo 14 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, establece que se debe conformar y mantener, adicionalmente al expediente de caminos, un expediente de proyecto conteniendo toda la documentación generada por cada intervención vial que se realice. Además, el Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, establece que la institución deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los documentos e información que deba conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico.

La inexistencia de un expediente con la información mencionada, no le permite a ese Ayuntamiento evaluar la gestión realizada, ni comparar la ejecución financiera con la ejecución física de los proyectos, así como determinar la cantidad de recursos invertidos, el tipo de obras y los lugares donde se ejecutaron, información que resulta indispensable para los procesos de planificación, control de la ejecución, evaluación de resultados y rendición de cuentas en materia de la gestión vial a cargo de esa institución. También afecta las revisiones internas o externas de este tipo de actividades.

    - La Unidad Técnica de Gestión Vial carece de Asistente Técnico y de Promotor Social

El artículo 13 del citado Reglamento al artículo 5, inciso b), de la Ley No 8114, dispone que se deberá constituir una Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) en cada cantón, la cual fungirá como secretaría técnica de la Junta Vial Cantonal (JVC). Dicha dependencia debe contar al menos, según esa normativa, con un profesional en ingeniería civil quien fungirá como Director, un asistente técnico, ambos con experiencia en materia vial y un promotor social profesional en ciencias sociales, siendo nombrados por cargos fijos a tiempo completo y, dependiendo de su condición profesional, preferentemente compensados bajo el régimen de dedicación exclusiva.

Sin embargo, la UTGV de la Municipalidad de Upala carece de un Asistente Técnico y de un Promotor Social que coadyuven en las labores de planificación, evaluación y control de esa unidad, lo que constituye un factor que va en perjuicio del cumplimiento eficiente de las funciones y responsabilidades establecidas en el artículo 14 del Reglamento en referencia, orientadas a garantizar la correcta inversión de los recursos provenientes de dicha Ley, así como del seguimiento y control efectivos de los proyectos que se ejecutan.

  - Ausencia de registros y procedimientos para el control del uso, estado, ubicación, mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo pesado

El artículo 14 del Reglamento al artículo 5, inciso b), de la Ley No. 8114 de reiterada cita, establece en su inciso f) que la UTGV debe “Administrar la maquinaria municipal dedicada a la atención de las vías públicas y de la que se contrate o se obtenga, por medio de convenios, para este mismo fin. En este sentido, velar porque exista y funcione un sistema de control de maquinaria, así como de sus reparaciones.”.

No obstante, la Municipalidad de Upala no cuenta con los registros y procedimientos integrados en un sistema para controlar el uso, estado, ubicación y las actividades de mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo pesado adquiridos con recursos de la Ley No. 8114. La falta de tales herramientas de control que coadyuven a orientar el uso de esos bienes en los fines específicos ordenados por la ley y que constituyen una alta inversión de fondos públicos, representa para esa municipalidad un asunto pendiente de resolver dada su importancia para la salvaguarda de esos activos y garantizar el uso eficiente de la inversión pública en la red vial cantonal.

Adicionalmente, es importante documentar esos procedimientos, los cuales una vez aprobados por las autoridades municipales competentes, deben ser comunicados de manera formal y por los medios idóneos a los funcionarios que tienen relación con las actividades correspondientes, de tal manera que el personal conozca con claridad sus funciones y responsabilidades en este campo.

# CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio sobre la gestión de los recursos provenientes de la Ley No. 8114 en la Municipalidad de Upala, evidencian la necesidad de fortalecer los procesos internos y las unidades responsables de llevar a cabo la planificación, ejecución y los mecanismos de control de los recursos provenientes de la citada Ley, de manera que se mejore la gestión integral de esos fondos públicos, dado que las exigencias y necesidades de la comunidad por mantener y mejorar la red vial del cantón de Upala, son cada vez mayores y propias del crecimiento y desarrollo experimentado por esa comunidad en los últimos años.

Los nuevos retos a los que está enfrentado este gobierno local, evidencian la necesidad de que modernice su estructura administrativa para responder con eficiencia y eficacia a las demandas internas y externas del entorno, y poder asumir la transferencia de mayores recursos para tales fines.

En este sentido, la administración municipal de Upala debe asumir el reto ineludible, de dotar a la institución de un sistema de gestión vial eficaz, que garantice una ejecución eficiente de los recursos destinados a la red vial cantonal, de forma tal que las actividades asociadas a este importante tema por su impacto en el desarrollo de la comunidad de Upala, se lleven a cabo en un marco de riguroso respeto de las disposiciones legales y técnicas y promueva un uso de esos recursos en obras duraderas y de calidad, cuyo objetivo es mantener el nivel de servicio de la red vial para favorecer la producción agropecuaria, industrial y turística y con ello fomentar el desarrollo local.

# DISPOSICIONES

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio, por lo que su incumplimiento injustificado constituye causal de responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda.

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones.

  - Al Concejo Municipal

- Emitir, a más tardar el 30 de abril de 2009, a partir de un diagnóstico integral de la red vial, el marco de políticas y directrices que sirvan de fundamento a la Junta Vial Cantonal y a la Unidad Técnica de Gestión Vial, para la realización del plan quinquenal y el plan anual de conservación y desarrollo vial, según lo establecido en el artículo 6 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114. Ver punto 2.1.1 de este informe.

- Apoyar, en la medida y forma que le corresponde a ese órgano colegiado, las iniciativas o planes de acción que proponga el Alcalde Municipal para el efectivo y oportuno cumplimiento de las disposiciones giradas por esta Contraloría General en el aparte 4.2 del presente informe, de forma que se dote de los recursos financieros, humanos, tecnológicos y logísticos necesarios, así como del apoyo requerido, que permitan la fluidez y efectividad en la implementación de las acciones propuestas, para fortalecer la gestión de los recursos de la Ley No. 8114.

- Al Alcalde Municipal

- Elaborar el Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo Vial, que se ajuste al marco de políticas y directrices que emita el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT y los planes reguladores existentes y que además, contenga los elementos a que alude el artículo 6 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114. Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo de seis meses a partir de la emisión de las políticas y directrices por parte del Concejo Municipal. Ver punto 2.1.1 de este informe.

- Establecer a partir del Plan Quinquenal, un Sistema de Prevención, Mitigación y Atención de Emergencias en las vías del Cantón, tal como lo establece el inciso z) del artículo 14 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114. Lo anterior debe cumplirse en un plazo de cuatro meses posteriores a la emisión del plan quinquenal. Ver punto 2.1.1 de este informe.

- Establecer, como parte de la formulación de los planes anuales y quinquenales de desarrollo y conservación vial, un mecanismo formal para la asignación de prioridades en las obras viales del Cantón de Upala, con apego a lo dispuesto en el artículo 14, literal r) del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114. Esta disposición deberá cumplirse a partir del plan anual de desarrollo y conservación vial del año 2010. Ver punto 2.1.2 de este informe.

- Desarrollar un Sistema de Gestión Vial integrado conforme lo dispuesto en el inciso e) del artículo 14 y el artículo 15 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, que contemple los procedimientos, rutinas, actividades y mecanismos de archivo y manejo de información, que aunado a programas de cómputo constituyan las herramientas para la gestión vial del cantón. Esta disposición debe estar cumplida antes del 31 de octubre de 2009. Ver punto 2.1.3 de este informe.

- Elaborar, completar y mantener actualizados antes del 30 de junio de 2009, los expedientes de caminos conforme lo dispuesto en el artículo 14, inciso n) del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114. Ver punto 2.1.4 de este informe.

- Instaurar, antes del 31 de agosto de 2009, un programa de aseguramiento efectivo de la calidad de las obras viales del cantón, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14, inciso h) del Reglamento al artículo 5 de la Ley No. 8114, que promueva el uso eficiente de la inversión pública en la red vial cantonal y que permita evaluar la calidad de las obras realizadas con respecto de lo diseñado y planificado. Ver punto 2.2.1 de este informe.

- Emitir las políticas y directrices relacionadas con el mantenimiento rutinario y periódico que se debe realizar prioritariamente en las vías existentes, que sean parte de las actividades rutinarias de esa municipalidad en su labor de conservación de la red vial cantonal, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 14 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114. Esta disposición debe estar cumplida antes del 30 de abril de 2009. Ver punto 2.2.2 de este informe.

- Desarrollar, en coordinación con el MOPT, un plan de acciones para llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para evaluar la condición de los puentes de la red vial cantonal, establecer su peso máximo aceptable, un cronograma y flujo de caja para su reparación y mantenimiento y además, la definición de las rutas de paso de tránsito pesado, conforme lo dispuesto en los artículos 39 y 41 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114. Esta disposición debe estar cumplida antes del 30 de julio de 2009. Ver punto 2.2.3 de este informe.

- Conformar y mantener, según lo establece el inciso o) del artículo 14 del Reglamento a la Ley No. 8114, un expediente de proyecto, completo y debidamente custodiado y foliado para cada uno de los proyectos de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal, ejecutados con recursos de la Ley No. 8114, en el cual se conserve la documentación financiera, administrativa y técnica generada durante el proceso de su desarrollo y que evidencie las principales actividades relacionadas con su diseño, ejecución y control. Esta disposición deberá cumplirse para los proyectos que se inicien a partir del año 2009. Ver punto 2.2.4 del presente informe.

- Nombrar, antes del 31 de mayo de 2009, el Asistente Técnico y el Promotor Social de la Unidad Técnica de Gestión Vial, a efectos de dar cumplimiento al artículo 13 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114. Ver punto 2.2.5 de este informe.

- Establecer, antes del 30 de abril de 2009, de conformidad con el artículo 14 inciso f) del Reglamento de cita, los registros y procedimientos para el control sobre el uso, estado, ubicación, mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo pesado del ayuntamiento utilizado en el mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal. Ver punto 2.3 de este informe.

Por último, la información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y términos antes fijados, al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República.

# Footnotes

Ley N° 8114 del 9 de julio de 2001, Alcance N° 53 de La Gaceta N° 131.

Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT del 27 de marzo de 2008, publicado en La Gaceta N° 138 del 17 de julio de 2008 (Derogó el Decreto Ejecutivo N° 30263-MOPT del 5 de marzo de 2002, publicado en La Gaceta N° 68 del 9 de abril de 2002).

Herramienta informática estandarizada para la evaluación, planificación y programación de proyectos diseñada por el MOPT y puesta a disposición de todas las municipalidades del país a mediados del año 2007.

El vado-puente es una estructura que trabaja como un puente durante la época seca y como sitio de paso durante las crecidas de los ríos o quebradas en época de invierno.