INFORME No. DFOE-SM-71-2008

2 de dicIEMbre, 2008

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES

INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY No. 8114 EN LA MUNICIPALIDAD DE turrialba

2008

CONTENIDO

### No. de página

|  | RESUMEN EJECUTIVO |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | INTRODUCCIÓN | 1 |
|  | 1.1 | Origen del estudio | 1 |
|  | 1.2 | Objetivo del estudio | 1 |
|  | 1.3 | Naturaleza y alcance del estudio | 2 |
|  | 1.4 | Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio | 2 |
|  | 1.5 | Comunicación preliminar de los resultados del estudio | 2 |
|  | 1.6 | Generalidades acerca de los temas objeto de estudio | 3 |
|  | 1.7 | Metodología aplicada | 4 |
| 2. | RESULTADOS DEL ESTUDIO | 4 |
|  | 2.1. | Deficiencias en el proceso de planificación de los recursos de la Ley No. 8114 | 4 |
|  |  | 2.1.1 | Ausencia de un Plan Quinquenal de Desarrollo y Conservación Vial cantonal | 4 |
|  |  | 2.1.2 | Debilidades en la asignación de los recursos, la planificación técnica y la priorización de las obras viales | 6 |
|  |  | 2.1.3 | Carencia de un Sistema de Gestión Vial integrado | 8 |
|  |  | 2.1.4 | Expedientes de caminos con información incompleta y desactualizada | 9 |
|  | 2.2. | Debilidades en el control sobre la ejecución de los proyectos viales | 10 |
|  |  | 2.2.1 | Carencia de un inventario de las fuentes de extracción de materiales y registros de su calidad | 10 |
|  |  | 2.2.2 | Inexistencia de un programa de verificación de la calidad | 10 |
|  |  | 2.2.3 | Ausencia de políticas y directrices para el mantenimiento rutinario y periódico de las obras viales | 12 |
|  |  | 2.2.4 | Falta de coordinación con el MOPT para definir aspectos técnicos relacionados con los puentes y las rutas de tránsito pesado | 13 |
|  |  | 2.2.5 | Debilidades en la conformación de los expedientes para la ejecución y control de proyectos viales | 13 |
|  |  | 2.2.6 | La Unidad Técnica de Gestión Vial carece de un Asistente Técnico | 14 |
|  | 2.3. | Ausencia de registros y procedimientos para el control del uso, mantenimiento y reparación de la maquinaria | 15 |
|  | 2.4. | Práctica inadecuada en los pagos de las obligaciones al final del período | 16 |
| 3. | CONCLUSIONES | 16 |
| 4. | DISPOSICIONES | 17 |
|  | 4.1. | Al Concejo Municipal | 17 |
|  | 4.2 | Al Alcalde Municipal | 17 |

INFORME No. DFOE-SM-71-2008

RESUMEN EJECUTIVO

Como parte del plan de trabajo para el año 2008, se llevó a cabo un estudio en la Municipalidad de Turrialba con el propósito de verificar el uso de los recursos destinados al mejoramiento de la red vial cantonal, para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2007, el cual se amplió cuando se consideró necesario.

Este gobierno local representa el décimo-sétimo Ayuntamiento a nivel nacional con mayores ingresos provenientes de esa Ley. De acuerdo con el detalle de la ejecución presupuestaria del año 2007, disponía de un presupuesto de ¢400.8 millones, razón por la cual debería disponer de una estructura organizativa que facilite la correcta y oportuna percepción de esos recursos y que garantice su uso eficiente en el mejoramiento de la red vial cantonal. De esa suma se ejecutaron ¢340 millones (85%), principalmente en trabajos de drenajes, relastreos, limpiezas mecanizadas y trabajos de asfaltado en calles urbanas de Turrialba.

El estudio permitió determinar que existen deficiencias en el proceso de planificación de las obras viales, no se ha emitido ni aprobado un marco de políticas que sirvan de fundamento para la confección de un Plan Quinquenal de Desarrollo y Conservación Vial, existen debilidades en la asignación de los recursos y la priorización de los proyectos, no se mantiene en operación un Sistema de Gestión Vial integrado y los expedientes de los caminos se encuentran sin la documentación que exige la normativa legal.

Por otro lado, la Unidad Técnica de Gestión Vial no cuenta con un Asistente Técnico, faltan registros y controles respecto de las fuentes de extracción de material, se carece de un programa de verificación de la calidad de las obras viales y de políticas y directrices para la ejecución del mantenimiento rutinario y periódico, no existe coordinación con el MOPT para realizar los estudios técnicos sobre la condición de los puentes vecinales y la definición de rutas de tránsito pesado en la red vial cantonal y no hay registros y procedimientos para el control del uso, mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo pesado adquirido con tales recursos. Asimismo, al 31 de diciembre de 2007 se mantenía en custodia y pendientes de entrega, cheques por la suma de ¢54.889.976,75, para hacer frente a compromisos que no se encontraban debidamente respaldados. Dichas debilidades van en detrimento de la calidad, preservación y desarrollo de la red vial del cantón.

En conclusión, es necesario fortalecer los procesos internos y las unidades responsables de llevar a cabo la planificación, ejecución y control de los recursos provenientes de la citada Ley, de manera que se mejore la gestión integral de esos fondos públicos; por consiguiente, este órgano contralor dispone al Concejo y al Alcalde municipales de Turrialba, que desarrollen y pongan en práctica las políticas, procedimientos, registros y sistemas de información y control, con fundamento en la normativa vigente y se tomen las acciones correctivas para solventar aquellas situaciones que han impedido a ese Ayuntamiento ejercer una gestión eficaz y eficiente de tales recursos y promover el desarrollo de obras duraderas y de calidad en el cantón.

INFORME No. DFOE-SM-71-2008

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA

ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES

INFORME SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY No. 8114 EN LA MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA

- INTRODUCCIÓN

  - Origen del estudio

En diferentes estudios realizados por la Contraloría General de la República en el sector municipal sobre la gestión de los recursos de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, se han determinado reiteradas debilidades que se relacionan con las estructuras organizativas de los gobiernos locales, sus Juntas Viales Cantonales y las Unidades Técnicas de Gestión Vial.

Dichos estudios han permitido comprobar debilidades relacionadas con la ejecución de los recursos, la falta de expedientes de camino y de proyecto con información técnica y administrativa del proceso de ejecución de los proyectos viales, ausencia de planes quinquenales y municipales de desarrollo, deficiencias en la conformación de las Unidades Técnicas de Gestión Vial, ausencia de mecanismos para el aseguramiento de calidad de las obras ejecutadas y para el control efectivo de los activos y el uso de la maquinaria.  La ejecución de las obras por administración revela una atomización de recursos mediante la aplicación de la contratación directa y finalmente, la definición política de los proyectos sin considerar los aspectos técnicos para definir su prioridad de ejecución.

En ese sentido, este órgano contralor programó para el período 2008, la realización de estudios en varias municipalidades para evaluar los procesos de planificación, contratación administrativa, mecanismos de control y la capacidad institucional. Entre las municipalidades seleccionadas está el ayuntamiento de Turrialba que por sus características en el nivel de ingreso y gasto de estos recursos, debería disponer de una estructura organizativa que facilite la correcta y oportuna percepción de los recursos provenientes de la Ley No. 8114 y que garantice su uso eficiente en el mejoramiento de la red vial cantonal.

  - Objetivo del estudio

Promover el uso eficaz y eficiente de los recursos destinados al mejoramiento de la red vial cantonal de Turrialba, particularmente de aquellos provenientes de la Ley No. 8114, que se traduzca en obras construidas con calidad y oportunidad para proveer al cantón de la infraestructura necesaria para su desarrollo económico y social.

  - Naturaleza y alcance del estudio

El estudio consideró el análisis relacionado con la planificación, la capacidad institucional y los mecanismos de control, para fomentar la calidad y la oportunidad en la ejecución de los proyectos de obras en la red vial cantonal, financiados con los recursos de la Ley No. 8114 y de otras fuentes de financiamiento distintas de dicha Ley.

El estudio se efectuó de conformidad con el “Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público” (M-2-2006-CO-DFOE) promulgado mediante la Resolución Nro. R-CO-94-2006 publicada en La Gaceta No. 236 del 8 de diciembre de 2006, y abarcó el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2007, el cual fue ampliado cuando se consideró necesario.

  - Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio

Es importante destacar la valiosa participación y el aporte brindado por la Auditoría Interna de la Municipalidad de Turrialba, para el desarrollo del presente estudio, colaboración que fue solicitada por parte de esta Contraloría General mediante el oficio No. 03026 (FOE-SM-0548) del 11 de abril de 2008. Asimismo, cabe resaltar la colaboración de los funcionarios de ese ayuntamiento para el desarrollo de este estudio.

  - Comunicación preliminar de los resultados del estudio

La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y disposiciones producto del estudio a que alude el presente informe, se efectuó en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Turrialba, a las 13:30 horas del 14 de noviembre de 2008, con la presencia del M.Sc. Luis Alfonso Pérez Gómez, Alcalde Municipal; el Sr. Bolívar Nájera Monge, miembro de la Junta Vial Cantonal, el Lic. Hermógenes Garro Pérez, Auditor Interno Municipal; la Ing. Paola Valladares Rosado, Ingeniera de la UTGV; la Licda. Lisbeth Tencio Mora, Tesorera Municipal; el Lic. Alejandro Achoy Hernández, Proveedor Municipal; el Sr. Adrián Sánchez Quesada, Promotor Social de la UTGV; el Sr. Carlos Solano Salazar, Asistente de la UTGV y el Sr. José Joaquín Chacón Quesada, representante de la Región 11 del MOPT; actividad a la que se convocó mediante el oficio No. 11705 (FOE-SM-2010) del día 6 de ese mismo mes.

El borrador del presente informe se entregó en esa misma fecha al Alcalde Municipal, por medio del oficio No. 11719 (FOE-SM-2017), con el propósito de que en un plazo no mayor de cinco días hábiles, formulara y remitiera a la Gerencia del Área de Servicios Municipales, las observaciones que considerara pertinentes sobre su contenido.

En ese sentido, este órgano contralor recibió en respuesta el oficio AMT-383-08 (NI. 27098) de fecha 28 de noviembre de 2008, mediante el cual dicha Alcaldía comunicó que está conforme con el contenido del informe y designó a la Ing. Paola Valladares Rosado, Directora de la UTGV como enlace para el seguimiento de las disposiciones.

  - Generalidades acerca del tema objeto de estudio

La Constitución Política, el Código Municipal y otra normativa conexa, establecen como responsabilidad de las municipalidades del país velar por el bienestar y los intereses de sus comunidades. Para el desarrollo de obras de inversión y específicamente las obras viales cantonales, las municipalidades disponen principalmente de la transferencia de los recursos provenientes del artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, que tiene como fin el mejoramiento, mantenimiento y reparación de la red vial cantonal.

En procura de la aplicación razonable de estos recursos, el Reglamento, al artículo 5, inciso b) de la Ley No. 8114, define las bases para el manejo e inversión de los recursos transferidos, mediante la creación de las Juntas Viales Cantonales y las Unidades Técnicas de Gestión Vial, con deberes y obligaciones para la planeación, ejecución y control de los distintos proyectos. Dicho marco legal también define los procesos de intervención y modalidades de contratación, el sistema de inventario y codificación de la red vial cantonal, el archivo y manejo de la información, los criterios para la clasificación, codificación y constitución de la red vial cantonal y los estándares técnicos para el desarrollo y conservación de los caminos vecinales.

Además, existen lineamientos y directrices en materia de contratación administrativa, ejecución de obras y gestión presupuestaria, emitidos por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y otra normativa relacionada con la ejecución de ese tipo de obras.

El MOPT es el ente rector en materia de vialidad y transporte en el país y bajo esa condición es el responsable de dictar las políticas nacionales que rigen el sector. En el ejercicio de la rectoría le corresponde planificar, fiscalizar y normar las actividades sectoriales de su competencia. A las municipalidades y concejos municipales de distrito les corresponde, conforme con su autonomía constitucional, la administración de los recursos que establece el artículo 5, inciso b) de la Ley No. 8114 para atender la red vial de su respectiva jurisdicción, en el marco de las políticas y directrices nacionales establecidas.

El Cantón de Turrialba posee una extensión de 1.642,67 Km2 distribuidos en diez distritos con una población aproximada de 77.836 habitantes.  La Municipalidad de Turrialba representa el décimo-sétimo Ayuntamiento a nivel nacional con mayores ingresos provenientes de la Ley No. 8114 para cubrir las necesidades de su red vial cantonal de alrededor de 581.07 kilómetros reportados ante la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT al 31 de mayo de 2007, de los cuales el 95% son en lastre, en su mayoría en regular o mal estado. También según datos del MOPT, este cantón cuenta con 121.93 Km de vías de la red vial nacional de los cuales un 44% es de lastre y un 56 % de asfalto, ambas en regular o mal estado.

Para el año 2007, ese Ayuntamiento dispuso de un presupuesto de ¢400.8 millones, integrado por recursos provenientes de la Ley No. 8114, saldos de liquidación del año 2006 y el saldo de Caja Única a diciembre 2006. Del total de los recursos ejecutados, por la suma de ¢340 millones (85%), ¢121.9 millones (36%) se destinaron principalmente a la compra de mezcla asfáltica, repuestos y reparación de maquinaria municipal, a combustibles y al pago de salarios y otros bienes y servicios de la Unidad Técnica de Gestión Vial, y ¢218.1 millones (64%) se invirtieron en la ejecución de infraestructura vial, distribuidos en 36 proyectos principalmente de asfaltados, relastreos, drenajes y limpieza mecanizada de caminos.

  - Metodología aplicada

La estrategia de fiscalización planteada por esta Área de Servicios Municipales para el desarrollo del presente estudio consideró, básicamente, la aplicación por parte de la Auditoría Interna municipal de una guía que incorpora criterios de evaluación y la recopilación de los documentos de respaldo.

Dicha guía y las instrucciones para su aplicación, se entregaron formalmente a la Auditoría Interna el 11 de abril de 2008, en una reunión celebrada en esta Contraloría General. El propósito de esa guía es determinar las principales áreas críticas y debilidades en la gestión de los recursos provenientes de la Ley No. 8114, a cargo de la Municipalidad de Turrialba.

Posteriormente, el equipo de fiscalizadores del Área de Servicios Municipales a cargo de este estudio, realizó las pruebas de campo respectivas en esa corporación municipal para comprobar los asuntos determinados por la Auditoría Interna y ampliar lo pertinente.

# RESULTADOS DEL ESTUDIO

  - Deficiencias en el proceso de planificación de los recursos de la Ley No. 8114

    - Ausencia de un Plan Quinquenal de Desarrollo y Conservación Vial cantonal

El Plan Quinquenal es un instrumento de planificación estratégica con el que cuentan los gobiernos locales para garantizar, a partir de un diagnóstico de la realidad de los caminos de su red vial cantonal, el desarrollo y conservación de su patrimonio vial durante un período de cinco años. Dicho plan tiene su fundamento en el artículo 6 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, el cual establece que deberá ser formulado por las Unidades Técnicas de Gestión Vial (UTGV), en concordancia con las políticas y directrices emitidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT y los planes reguladores de desarrollo cantonal vigentes.

Conforme a ese marco legal, dicho plan debe contar al menos con el marco de políticas y directrices que le dan respaldo con indicación de metas, indicadores de logro y modalidad de ejecución a utilizar (por administración o por contrato); el presupuesto y las fuentes de financiamiento, con referencia a los aportes de la municipalidad, del MOPT y de las comunidades beneficiadas; montos a invertir por proyecto, según categoría y tipo de obra y fuente de financiamiento; el programa de conservación, mejoramiento y reconstrucción u obra nueva de la red vial cantonal; y los programas de formación y capacitación jurídica, técnica, administrativa y financiera en gestión vial, dirigido al Concejo, Alcaldía, Junta Vial Cantonal, Unidad Técnica, Concejos de Distrito, organizaciones sociales y comunales y los demás involucrados con la gestión vial cantonal, disponiendo la asignación de los recursos financieros necesarios para tales fines.

No obstante, en la Municipalidad de Turrialba no se ha formulado este importante instrumento de planificación estratégica, a partir un diagnóstico que valore las características físicas y de calidad de los caminos, el cual permita establecer un nivel de servicio acorde con las necesidades de las rutas cantonales. Dicho diagnóstico, es la base esencial para la formulación adecuada de un Plan Quinquenal estratégico que articule los caminos del cantón bajo un esquema sistémico de red vial, que aunado a parámetros técnicos y socioeconómicos, proporcionen una adecuada jerarquía en las vías del cantón para identificar y asignar niveles de servicio y las prioridades de inversión en los planes anuales.

En este sentido, el rumbo de la gestión vial municipal se ha orientado básicamente hacia la ejecución operativa de proyectos anualmente formulados (PAO), sin obedecer a una visión de largo y mediano plazo, por lo que no se considera la infraestructura vial de forma integral y se enfoca principalmente a las estructuras de superficie de ruedo, sin considerar otros elementos del camino, tales como: alcantarillas, puentes, cunetas, taludes y dispositivos de seguridad vial.

La carencia de un Plan Quinquenal de Desarrollo y Conservación Vial formulado con base en un diagnóstico de la realidad vial del cantón de Turrialba, ni el establecimiento de políticas y directrices por el Concejo Municipal de lo que se pretende lograr a futuro para el cantón en esta materia, no le permite tampoco a ese gobierno local, establecer posteriormente un Sistema de Prevención y Mitigación de Emergencias, tal y como lo establece el artículo 14 inciso z) del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114.

Este Sistema de Prevención y Mitigación de Emergencias, es un elemento complementario al Plan Quinquenal, los cuales en conjunto, garantizan la ejecución de los recursos con base en una priorización estratégica y sistemática favoreciendo un desarrollo ordenado, un mantenimiento progresivo y una atención preventiva de las vías existentes, contemplando de manera integral las exigencias futuras de la red vial producto del crecimiento del volumen de tránsito, la población, la construcción habitacional y la producción agroindustrial, así como los objetivos básicos para el funcionamiento de un camino, tales como garantizar el acceso, la transitabilidad, la capacidad de acuerdo con la afluencia vehicular y la seguridad a los distintos usuarios (vehículos, peatones y ciclistas).

Finalmente, una planificación orientada de manera exclusiva a solventar las necesidades del corto plazo sin considerar los elementos propios del crecimiento ulterior del cantón, es un factor determinante que podría generar un desarrollo desorganizado y descontrolado de la infraestructura vial cantonal, puesto que no se han previsto estratégicamente, las exigencias futuras de los caminos, producto del crecimiento del volumen de tránsito, población, construcción habitacional y producción, derivadas o proyectadas de los planes de desarrollo del cantón y de los planes de tránsito y transporte. Además, la falta de ese instrumento de planificación fundamentado en la normativa existente sobre la materia y en las políticas y directrices del Concejo Municipal, no brindan una garantía razonable de que los recursos destinados para esos fines sean utilizados de manera eficiente en procura del desarrollo local.

    - Debilidades en la asignación de los recursos, la planificación técnica y la priorización de las obras viales

Las sanas prácticas para el desarrollo de obras públicas requieren que se planifique técnicamente toda obra pública sin importar su envergadura. La Municipalidad de Turrialba tiene por práctica asignar los recursos de la Ley No. 8114 en pequeñas cantidades a un número significativo de proyectos, lo que revela la carencia de un proceso de planificación técnica que promueva la asignación de esos recursos sobre la base de una definición sistemática e integral de los proyectos de infraestructura vial, fundamentado en la priorización de las necesidades más urgentes y relevantes en ese campo y en concordancia con los recursos asignados y los planes de desarrollo local y con la participación de los grupos comunales interesados como los comités de caminos, asociaciones de desarrollo y otros grupos organizados.

Durante el año 2007, se realizaron proyectos de mejoramiento vial bajo la modalidad de obras por administración, que no obedecieron a un proceso de priorización ni planificación técnica fundamentada en estimaciones de cantidades y costos reales y valoraciones previas de las condiciones estructurales de las vías, tales como el tipo, cantidad, pesos, dimensiones del tránsito y aspectos socioeconómicos del cantón.

Del total de los recursos ejecutados en 36 proyectos en el año 2007 por la suma de ¢340 millones, destacan tres proyectos de relevancia como son el bacheo de calles de Turrialba (¢40.6 millones), el asfaltado del camino al volcán Turrialba (¢19.7 millones) y el asfaltado al monumento de Guayabo (¢45.5 millones), mientras que los 33 proyectos restantes tuvieron un monto promedio asignado por camino de ¢3.4 millones de colones. Además, dichos proyectos no se identificaron con un nombre específico para tener una idea precisa del tipo de trabajo que se pretendía efectuar, el lugar y su costo.

En el artículo primero del acta N° 2 de la Junta Vial Cantonal celebrada el 15 de mayo de 2007, el Alcalde manifestó:

“(…) Hemos convocado a esta reunión, porque hemos estado reflexionando mucho a nivel técnico sobre los montos que fueron aprobados para una cantidad de obras y queríamos ordenar un poco desde el punto de vista técnico el trabajo que vamos a poder hacer, en algunos casos revisando los alcances de los trabajos que con esos montos son posibles de hacer y en otros casos reorganizando un poco también algunos montos, para poder hacer un buen trabajo. /Tenemos en frente varias limitaciones, una que es el clima, que ya empezamos en el invierno, la otra es la disponibilidad de recursos, la otra tiene que ver con que desde el punto de vista técnico en el pasado no se ha procedido de la mejor manera, porque se asignan montos antes de asignar longitudes y cantidades y se parte de un monto y eso explica porqué con alguna frecuencia a nivel de Concejo, comunidades y también regidores y síndicos y a veces concejales de distrito, se quejan porque tienen una expectativa del trabajo de acuerdo a un monto que se les asigna, que está asignado y después la obra no llena la expectativa que se tiene. / Por eso queremos  hacer una sesión de trabajo un poco para proceder al revés, primero partiendo de lo que es posible hacer y con los montos que tenemos. En el futuro lo vamos a hacer diferente, a partir del presupuesto del 2008 tenemos la expectativa de costear primero y presupuestar después y en ese sentido mejorar mucho los procedimientos de trabajo desde el punto de vista técnico para luego poder hacer mejor la parte administrativa.”.

Ante esta situación el Alcalde y la Junta Vial Cantonal replantearon varios de los proyectos establecidos en el PAO del 2007, precisamente porque la planificación realizada desde el año 2006 por la anterior administración, no contempló el componente técnico para el proceso de definición de los proyectos. En consecuencia, se realizaron cerca de 30 modificaciones al presupuesto de ese año, al reformularse principalmente las obras de relastreos que no tenían un propósito definido y para las cuales no se había establecido previamente el alcance de los trabajos por realizar en cada camino. Aún así, las obras no contemplaron la intervención de la totalidad del camino y se llegó hasta donde el dinero alcanzó.

Para el PAO del año 2008, la Junta Vial Cantonal planteó en el año 2007, una estrategia de intervención de su red vial, dando participación a través de sus Concejos de Distrito, a los grupos comunales interesados como los comités de caminos, asociaciones de desarrollo y otros grupos organizados, de forma que se asignó una suma por distrito y que éstos definieran la prioridad de sus proyectos, los cuales fueron previamente presupuestados por la Unidad Técnica de Gestión Vial antes de incluirlos en el proyecto de presupuesto 2008. Sin embargo, nuevamente dicha priorización no estaba vinculada a un diagnóstico integral de la red vial, a las políticas del tipo de intervención y priorización, y a un Plan Quinquenal, los cuales no existen a la fecha.

El artículo 14, inciso r) del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, establece que la UTGV debe operar un mecanismo para la asignación de prioridades, con base en criterios técnicos sustentados en una evaluación económico-social que cuantifique los beneficios a sus usuarios e involucre parámetros como conectividad y concepto de red, tránsito promedio diario, acceso a servicios en las comunidades, densidad de población y volumen de producción. Dicha priorización debe ser aprobada en el seno de la Junta Vial Cantonal.

La falta en la Municipalidad de Turrialba de un mecanismo efectivo para determinar las prioridades del cantón en materia vial, va en detrimento de una utilización eficiente de los recursos destinados a esos fines y no permite solventar de forma sistemática e integral las diversas necesidades de transitabilidad de los caminos, lo que a su vez afecta el transporte de las personas y de la producción agrícola e industrial y no favorece la actividad turística; es decir, esas inconsistencias afectan negativamente el desarrollo económico y social de la comunidad de ese cantón.

Además, la inversión de recursos en infraestructura vial principalmente en relastreos sin un componente técnico, no permite integrar ni disponer de recursos en obras de mayor envergadura y mejor calidad y esta situación va en detrimento de una inversión eficiente en los recursos en cuestión.

    - Carencia de un Sistema de Gestión Vial integrado

La Municipalidad de Turrialba carece de un Sistema de Gestión Vial integrado que le permita estandarizar y agilizar los procesos de planificación, programación, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión en infraestructura vial del cantón. En este sentido, los artículos 14 inciso e) y 15 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, establecen que la UTGV es la unidad municipal responsable de operar y mantener actualizado ese sistema para la administración de la infraestructura vial cantonal, incluyendo el SIGVI, el cual se utiliza para administrar y controlar los procedimientos definidos en las actividades de conservación vial.

Dicho sistema, conforme con la normativa vigente, debe contemplar un conjunto de procedimientos, rutinas, actividades y mecanismos de archivo y manejo de información, que aunado a programas de cómputo constituyen las herramientas para la gestión vial, de tal manera que los ayuntamientos dispongan de un instrumento útil para ejecutar y controlar de manera eficiente los recursos destinados al desarrollo vial, con una visión integral para adaptar las condiciones de la red vial cantonal, al volumen de tránsito, al aumento en las actividades productivas  y al crecimiento habitacional proyectados en los planes de tránsito y transporte.

La carencia de dicho sistema afecta negativamente los procesos de planificación y de toma de decisiones de la UTGV, situación que no le permite conocer la realidad de los caminos de la red vial del cantón y establecer los procesos de planificación y ejecución de los proyectos viales sobre una base técnica, que considere en la definición de las prioridades en esa materia, el tipo de intervención necesaria, el estado actual de los caminos, el tipo de tránsito vehicular, los aspectos socioeconómicos de la población usuaria de la red vial y demás factores pertinentes para brindar a la comunidad, vías de acceso de calidad y duraderas para el desarrollo económico y social.

    - Expedientes de caminos con información incompleta y desactualizada

El artículo 14, inciso n) del Reglamento de repetida cita, dispone que la UTGV debe mantener un expediente de cada uno de los caminos del cantón, que contenga, entre otra información, la boleta de inventario físico y socioeconómico, inventario de necesidades, lista de colindantes, las intervenciones e inversiones realizadas, así como datos sobre el comité de caminos u organización comunal responsable, considerando los lineamientos que al efecto defina el MOPT.

La UTGV de la Municipalidad de Turrialba conserva expedientes de camino, los cuales son elaborados al momento de la ejecución de las obras y la información es parcial e incompleta, ya que alguna documentación como la de los comités de caminos la tiene el Promotor Social en otros archivos. Estos expedientes están archivados por distrito según las obras ejecutadas y para el resto de los caminos del cantón, no existen expedientes de camino, ya que los inventarios se levantan al momento de iniciar la ejecución de un proyecto. En todos los expedientes de caminos existentes, se ha incluido información que forma parte del expediente de proyecto y se logró determinar que falta alguna información importante en el proceso de toma de decisiones para la definición de los proyectos de obra pública.

Además, esos expedientes no permiten un fácil acceso a la información que contienen, porque incluyen documentos del denominado “expediente técnico” o “expediente de proyecto”, el cual se conforma con documentos que se obtienen durante el proceso de ejecución y control de los proyectos. El tema de los expedientes de proyecto se desarrolla en el punto 2.2.5 de este informe.

El Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, establece que la institución deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los documentos e información que deba conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico.

La carencia en los expedientes de caminos de los documentos que exige la normativa legal, no permite al Ayuntamiento contar con información clave para los procesos de planificación, a cargo de la UTGV para la realización de sus actividades sobre una base técnica, que favorezca la definición de las prioridades en materia de obras viales y un uso eficiente de los recursos transferidos.

  - Debilidades en el control sobre la ejecución de los proyectos viales

    - Carencia de un inventario de las fuentes de extracción de materiales y registros de su calidad

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Turrialba no dispone de una base de datos que contenga un registro actualizado y confiable de las posibles fuentes de extracción de materiales, la vigencia de las concesiones otorgadas  por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en propiedades privadas y públicas, así como información sobre la calidad y cantidad de material que potencialmente se podrían extraer de esas fuentes.

El artículo 14 inciso x) del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, estable que la UTGV debe “Gestionar la obtención de autorizaciones de explotación de fuentes de material, para lo cual deberá cumplir con los requerimientos dispuestos al efecto por el MINAE. Asimismo, deberá mantener un inventario de posibles fuentes de material ubicadas en el cantón.”.

La Municipalidad de Turrialba realiza en su mayoría, trabajos a nivel de subbases y bases de los caminos de su extensa red en lastre, los cuales normalmente consisten en proyectos de limpieza y conformación mecanizada y algunas veces se realizan relastreos cuyo material tiene que adquirirlo a un alto costo, con lo cual se restan recursos para una intervención más amplia de la red vial. Donaciones de material granular como la ofrecida por el ICE, carece de los estudios de laboratorio que permitan establecer las características granulométricas y de calidad del material y conocer para qué tipo de trabajos sirve, sea a nivel de subbases o bases;  ya que no necesariamente se estaría solucionando el problema de los caminos del cantón, por ser un material de desecho de uno de sus proyectos de la zona.

En otras palabras, a partir del análisis de la documentación de la Unidad Técnica de Gestión Vial, y ante las pocas de fuentes de extracción de materiales existentes en el cantón, resulta importante que la municipalidad proceda a realizar un inventario que permita establecer posibles sitios de extracción y sus calidades, con el propósito de cumplir los objetivos y fines del Reglamento y la Ley No. 8114, en cuanto a conservar y mejorar el patrimonio vial.

    - Inexistencia de un programa de verificación de la calidad

La UTGV de la Municipalidad de Turrialba carece de un programa de aseguramiento de calidad para la etapa de ejecución de las obras de infraestructura vial, que permita verificar la calidad de las obras realizadas con respecto a lo diseñado y programado.

El artículo 14, inciso h) del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, dispone que la UTGV debe “(…) Establecer un programa de verificación de calidad que garantice el uso eficiente de la inversión pública en la red vial cantonal, con base en la normativa establecida por el MOPT.”.

En congruencia con dicha disposición reglamentaria, es necesario contar con un sistema para el aseguramiento de la calidad de las obras realizadas con recursos de la Ley No. 8114 en la red vial cantonal (lastreados, asfaltados, cementados y obras de evacuación pluvial, entre otras). Dicho sistema debe comprender al menos, el conjunto de acciones que se efectúan con el propósito de mantener las características de un producto dentro de un rango preestablecido, actuando sobre los recursos necesarios para producirlo o sobre el ambiente en que se desarrolla el proceso productivo. Para ello es indispensable que previamente se establezca un modelo o patrón de comparación del proceso y del producto esperado, así como, que se haya definido el rango de tolerancia para el cual se considera que el proceso se desarrolla normalmente y el producto resultante es aceptable.

En este sentido, el proceso de verificación de la calidad de las obras y proyectos en ese gobierno local, no se encuentra sustentado en un procedimiento escrito que defina los criterios técnicos usuales a ser utilizados en dichas labores y que permita darles seguimiento por medio del proceso de inspección, con la finalidad de mantener las características de las obras dentro de un rango preestablecido.

La UTGV no elaboró para cumplir con el control integral de las obras y el plan de verificación de calidad durante el año 2007, memorias de diseño de espesores, estudios de laboratorio sobre granulometrías ni de capacidad de soporte de los lastreos existentes, el programa de avance físico con instrumentos como la ruta crítica y el diagrama de Gantt, el programa financiero o flujo de caja para las actividades señaladas en el programa de avance físico y el programa de pruebas o verificaciones de calidad; los cuales como parte del aseguramiento de la calidad, eran necesarios de establecer, como parte de los criterios de comparación para verificar si la calidad de las obras responden a lo planificado.

La falta de un programa de esa índole, imposibilita determinar la calidad de las obras contratadas y ejecutadas por ese Ayuntamiento bajo la modalidad de administración, así como la calidad de los materiales y de los diversos trabajos realizados bajo las modalidades de obras por administración y por contrato.  Esta carencia le impide a este gobierno local, garantizar a la comunidad del Cantón de Turrialba que las obras viales realizadas sean duraderas y que persistirán sobre las inclemencias del clima propio de la región, todo lo cual no permite asegurar un uso  eficiente de los recursos destinados para estos fines y que también va en detrimento del desarrollo local.

.

    - Ausencia de políticas y directrices para el mantenimiento rutinario y periódico de las obras viales existentes

La corporación municipal de Turrialba no dispone de políticas y directrices relacionadas con el mantenimiento rutinario y periódico que se debe realizar en las vías existentes, de tal forma que dicho proceso de mantenimiento sea parte de las actividades prioritarias de esa Municipalidad en su labor de conservación de la red vial cantonal.

En este sentido, no se presupuestan recursos para llevar a cabo ese tipo de mantenimiento rutinario manual y mecanizado en los caminos existentes -independientemente de que hayan sido objeto de algún tipo de intervención o no-, a efectos de mantenerlos en buena condición. Se descuidan algunas actividades que se deben realizar con cierta periodicidad y de manera programada tales como el señalamiento de vías, aceras, obras de protección para la seguridad vial y peatonal, mantenimiento periódico de los puentes, así como la limpieza de cauces de ríos o quebradas, limpieza de drenajes, y el control de la vegetación, entre otros, lo cual acelera el proceso de deterioro en los caminos y genera inversiones con costos elevados para su recuperación futura.

El inciso a) del artículo 14 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114 establece que “(…) Previo a la definición de actividades de mejoramiento, reconstrucción u obra nueva, tendrán prioridad las actividades de conservación sean éstas manuales o mecanizadas, de conformidad con los lineamientos de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias.”.

Además, el artículo 4 de ese Reglamento dispone que – “El Concejo Municipal, con base en los criterios de asignación de prioridades propuestos por la Junta Vial Cantonal, destinará los recursos provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, exclusivamente a la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal, que se entenderá como los caminos vecinales, los no clasificados y las calles urbanas, según las bases de datos de la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).”.

La omisión de políticas y directrices como instrumentos de planificación y control de la Junta Vial Cantonal (JVC) y la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), no permite a la Municipalidad de Turrialba establecer los niveles de inversión apropiados en intervenciones menores que se deben incorporar en los planes anuales de mantenimiento rutinario y periódico, sea por parte de las comunidades o del propio Ayuntamiento, en vista que el mantenimiento manual o mecanizado resulta más barato que mejorar, reconstruir o hacer obra nueva para aumentar la vida útil y mantener el nivel de servicio de los caminos de la red vial cantonal.

    - Falta de coordinación con el MOPT para definir aspectos técnicos relacionados con los puentes y las rutas de tránsito pesado

Los artículos 39 y 41 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, establecen que las municipalidades deben coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la realización de estudios técnicos para evaluar la condición de los puentes vecinales y establecer su peso máximo aceptable, y definir las rutas de paso para el tránsito pesado en la red vial cantonal respectivamente. En la Municipalidad de Turrialba no se localizó ningún registro que evidencie la realización de estudios para tales fines en coordinación con el MOPT.

Dicha coordinación es de suma relevancia a efectos de que esa Corporación Municipal disponga de estudios técnicos sobre la condición de los puentes vecinales estableciendo el peso máximo aceptable que debe estar rotulado en cada puente y las rutas de paso para el tránsito pesado, para que sean considerados en los procesos de planificación y toma de decisiones relacionadas con la conservación y el desarrollo de la infraestructura vial del Cantón de Turrialba, especialmente si se considera que según estudios de ese Ministerio, muchos de los puentes del país se encuentran en mal estado y que la mayor parte del deterioro de los caminos es causado por el tránsito vehicular pesado, principalmente furgones que provienen de la zona atlántica, camiones de beneficios de café y plataformas de los ingenios de la zona.

Debido a la falta de mantenimiento y a las condiciones climáticas adversas de la zona, existe un alto riesgo de que colapsen los puentes de la red vial cantonal de Turrialba y dejen interrumpidos el tráfico de vehículos y de personas. El colapso de un puente o la intransitabilidad de un camino, tiene un impacto económico negativo no sólo en las finanzas municipales por el alto costo de reposición, sino en la economía local.  Por otra parte, al no tener reguladas las rutas de tránsito pesado, es posible que vehículos pesados circulen sin restricción por los cuadrantes urbanos de la ciudad, lo que entorpece el flujo vehicular normal y se acelere el deterioro de la superficie de ruedo de la vía, además del riesgo de accidentes.

    - Debilidades en la conformación de los expedientes para la ejecución y control de proyectos viales

El inciso o) del artículo 14 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, establece que se debe conformar y mantener, adicionalmente al expediente de caminos, un expediente de proyecto conteniendo toda la documentación generada por cada intervención vial que se realice.

La UTGV de la Municipalidad de Turrialba, a partir del año 2007, tiene por práctica, elaborar y mantener un expediente técnico del desarrollo de cada uno de los proyectos viales ejecutados, donde se archiva la documentación financiera, administrativa y técnica relativa a las principales actividades relacionadas con su planeación técnica, ejecución y control. Sin embargo, en el punto 2.1.4 de este informe, se indicó que la documentación relativa a estos expedientes, se encuentra archivada en forma parcial y sin orden en los expedientes de los caminos, lo cual no contribuye al fortalecimiento de un Sistema de Gestión Vial, ni a los procesos de toma de decisiones, evaluación de resultados y rendición de cuentas en lo que respecta al uso y destino de los recursos destinados a esos fines. Además esta situación dificulta las labores de fiscalización posterior.

En el caso de la documentación que obligatoriamente tiene que llevar esta Municipalidad durante la ejecución de los proyectos del Programa MOPT-KFW, la misma está contenida en los expedientes de camino y se comprobó que existe una mayor cantidad de documentación relacionada con compras de materiales para cabezales, alcantarillas y materiales para base granular, la coordinación con los comités de caminos y el MOPT. Sin embargo, estos expedientes carecen de documentación de la etapa de planificación técnica con elementos como planos, croquis, memorias de cálculo, especificaciones y presupuestos y algunos tienen información parcial de la etapa de control del proceso de ejecución como informes, fotografías, informes de laboratorio de pruebas de materiales, suelos o partes de una obra e informes de recibo preliminar y final de obra.

El Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, establece que la institución deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los documentos e información que deba conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico.

La inexistencia de expedientes con la información mencionada, no le permite a ese Ayuntamiento evaluar la gestión realizada, ni comparar la ejecución financiera con la ejecución física de los proyectos, así como determinar de esta manera, la cantidad de recursos invertidos, el tipo de obras y los lugares donde se ejecutaron; información que resulta indispensable para los procesos de planificación, control de la ejecución, evaluación de resultados y rendición de cuentas en materia de la gestión vial a cargo de esa institución.

    - La Unidad Técnica de Gestión Vial carece de un Asistente Técnico

La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Turrialba se encuentra integrada por una Ingeniera Civil, un Promotor Social, un oficinista, un mecánico, un chofer, 4 operadores de maquinaria pesada y un peón. Al momento de la realización de este estudio, no contaba con un Asistente Técnico, que brinde el apoyo especializado a las labores propias del área, por lo que todas las funciones administrativas y técnicas son asumidas por la ingeniera de dicha Unidad.

El artículo 13 del citado Reglamento a la Ley No. 8114, dispone que se deberá constituir una Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) en cada cantón, la cual fungirá como secretaría técnica de la Junta Vial Cantonal (JVC). Dicha dependencia debe contar al menos, según esa normativa, con un profesional en ingeniería civil quien fungirá como Director, un asistente técnico, ambos con experiencia en materia vial y un promotor social profesional en ciencias sociales, siendo nombrados por cargos fijos a tiempo completo y, dependiendo de su condición profesional, preferentemente compensados bajo el régimen de dedicación exclusiva.

La falta de un Asistente Técnico que coadyuve en las labores de planificación, evaluación y control de la UTGV, va en perjuicio del cumplimiento eficiente de las funciones y responsabilidades establecidas en el artículo 14 del Reglamento en referencia, orientadas a garantizar la correcta inversión de los recursos provenientes de dicha Ley, así como del seguimiento y control efectivos de los proyectos que se ejecutan.

  - Ausencia de registros y procedimientos para el control del uso, mantenimiento  y reparación de la maquinaria

La Municipalidad de Turrialba no cuenta con registros y procedimientos integrados en un sistema para el control del uso, mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo pesado adquiridos con recursos de la Ley No. 8114 y recursos de otras fuentes de financiamiento. La falta de tales herramientas de control que coadyuven a evitar el uso indebido de esos bienes que tienen un fin específico y que constituyen una alta inversión de fondos públicos, representa para esa municipalidad un asunto pendiente de solucionar dada su importancia para el buen uso y salvaguarda de esos bienes y garantizar el uso eficiente de la inversión pública en la red vial cantonal, de tal forma que se cumpla con los objetivos y fines de la citada Ley.

Aún y cuando en ese ayuntamiento se realizan reportes mensuales de la compra de repuestos, reparaciones y gasto de combustibles, dicha información no se vincula a un sistema, que permita establecer información e indicadores apropiados para la toma de decisiones y la planificación técnica de estos recursos.

Además, no se mantienen los registros del inventario de activos adquiridos con recursos de la Ley 8114 y otros provenientes de otras fuentes de financiamiento, que permitan verificar su existencia, localización, condición, funcionario responsable, así como sus cantidades y características.

La carencia de tales medidas va en perjuicio de una sana administración y un adecuado sistema de control interno, especialmente si se considera que estos activos representan una parte importante del patrimonio municipal, y dado que la mayoría se trasladan y mantienen en diversos proyectos del cantón, se encuentran expuestos a diversos riesgos relacionados con el uso indebido o pérdida.

El artículo 14 del Reglamento a la Ley No. 8114 establece en su inciso f) que la UTGV debe “Administrar la maquinaria municipal dedicada a la atención de las vías públicas y de la que se contrate o se obtenga, por medio de convenios, para este mismo fin. En este sentido, velar porque exista y funcione un sistema de control de maquinaria, así como de sus reparaciones.”.

Adicionalmente, es importante documentar el referido sistema, el cual una vez aprobado por las autoridades competentes, debe ser comunicado de manera formal y por los medios idóneos a los funcionarios que tienen relación con las actividades correspondientes, de tal manera que el personal conozca con claridad sus funciones y responsabilidades en este campo.

De conformidad con la normativa de control interno vigente, la administración activa tiene la responsabilidad de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. En ese sentido, deben operar prácticas y medidas de control que garanticen razonablemente la protección y conservación del patrimonio municipal contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal y, garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información respecto de esos bienes.

  - Práctica inadecuada en los pagos de las obligaciones al final del período

Es práctica en la Municipalidad de Turrialba elaborar cheques al final del período presupuestario con los recursos de la Ley No. 8114, los cuales son pagados el año siguiente, es decir, se registra contablemente el gasto en el período respectivo, pero el pago se realiza en el siguiente período presupuestario.

El Departamento de Tesorería de esa municipalidad, mantenía en custodia y pendientes de entrega, a finales del período presupuestario que finalizó el 31 de diciembre de 2007, cheques de la cuenta corriente No. 2886-0 del BCR, por un monto total de ¢54.889.976,75.

Dicha práctica, resulta contraria a las normas generales de control interno y contraviene lo indicado en la Circular No. 10135 del 30 de agosto de 2002 de la Contraloría General de la República, referente al manejo presupuestario de las obligaciones pendientes al 31 de diciembre, ya que se elaboran los cheques sin contar con el respaldo de la factura correspondiente y sin la firma del funcionario municipal responsable del recibido conforme del objeto de la compra o de la recepción de la obra, todo lo cual genera inconsistencias en la liquidación presupuestaria anual que se envía a este órgano contralor y además no refleja la verdadera situación de la cuenta de caja y bancos.

# CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio sobre la gestión de los recursos provenientes de la Ley No. 8114 en la Municipalidad de Turrialba, evidencian la necesidad de fortalecer los procesos internos y las unidades responsables de llevar a cabo la planificación, ejecución y control de los recursos provenientes de la citada Ley, de manera que se mejore la gestión integral de esos fondos públicos, dado que las exigencias y necesidades de la comunidad por mantener y mejorar la red vial del cantón de Turrialba, son cada vez mayores y propias del crecimiento y desarrollo experimentado por esa comunidad en los últimos años.

Los nuevos retos a los que se está enfrentando este gobierno local, evidencian la necesidad de que éste modernice su estructura administrativa para responder con eficiencia y eficacia a las demandas internas y externas y poder asumir la transferencia de mayores recursos para tales fines.

En este sentido, la administración municipal de Turrialba debe dotar a la institución de un sistema de gestión vial eficaz, que garantice una ejecución eficiente de los recursos destinados a la red vial cantonal, de forma tal que las actividades asociadas a este importante tema, por su impacto en el desarrollo de la comunidad de Turrialba, se lleven a cabo en un marco de riguroso respeto de las disposiciones legales y técnicas y promueva un uso eficiente de esos recursos en obras duraderas y de calidad, cuyo objetivo es mantener el nivel de servicio de la red vial, para favorecer la producción agropecuaria, industrial y turística y con ello fomentar el desarrollo local.

# DISPOSICIONES

De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, No. 7428, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio, por lo que su incumplimiento injustificado constituye causal de responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda.

Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones.

  - Al Concejo Municipal

- Emitir, a más tardar el 30 de abril de 2009, a partir de un diagnóstico integral de la red vial, el marco de políticas y directrices que sirvan de fundamento a la Junta Vial Cantonal y a la Unidad Técnica de Gestión Vial, para la realización del Plan Quinquenal y el Plan Anual de Conservación y Desarrollo Vial, según lo establecido en el artículo 6 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114. Ver punto 2.1.1 de este informe.

- Apoyar, en la medida y forma que le corresponde a ese órgano colegiado, las iniciativas o planes de acción que proponga el Alcalde Municipal para el efectivo y oportuno cumplimiento de las disposiciones giradas por esta Contraloría General en el aparte 4.2 del presente informe, de forma que se dote de los recursos financieros, humanos, tecnológicos y logísticos necesarios, así como del apoyo requerido, que permitan la fluidez y efectividad en la implementación de las acciones propuestas, para fortalecer la gestión de los recursos de la Ley No. 8114.

- Al Alcalde Municipal

.

- Elaborar el Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo Vial, que se ajuste al marco de políticas y directrices que emita el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT y los planes reguladores existentes y que además, contenga los elementos a que alude el artículo 6 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114. Para el cumplimiento de esta disposición se concede un plazo de seis meses a partir de la emisión de las políticas y directrices por parte del Concejo Municipal. Ver punto 2.1.1 de este informe.

- Establecer a partir del Plan Quinquenal, un Sistema de Prevención, Mitigación y Atención de Emergencias en las vías del Cantón, como lo establece el inciso z) del artículo 14 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114.  Lo anterior debe cumplirse en un plazo de cuatro meses posteriores a la emisión del Plan Quinquenal. Ver punto 2.1.1 de este informe.

- Establecer, como parte de la formulación del Plan Anual de Desarrollo y Conservación Vial, un mecanismo para asignación de prioridades en las obras viales del Cantón de Turrialba, con apego a lo dispuesto en el artículo 14, literal r) del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114. Esta disposición deberá cumplirse a partir del Plan Anual de Desarrollo y Conservación Vial para el año 2010. Ver punto 2.1.2 de este informe.

- Elaborar e incorporar, dentro del proceso de formulación técnica de cada uno de los proyectos del plan anual operativo del 2010, los métodos de diseño y estimaciones técnicas necesarias para la definición del costo, el alcance y el objeto de contratación claramente establecidos para la ejecución de proyectos de mejoramiento y conservación vial. Esta información deberá estar disponible en los expedientes de cada proyecto que se desarrolle a partir del año 2009. Ver punto 2.1.2 de este informe.

- Desarrollar un Sistema de Gestión Vial integrado conforme lo dispuesto en el inciso e) del artículo 14 y el artículo 15 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, que contemple los procedimientos, rutinas, actividades y mecanismos de archivo y manejo de información, que aunado a programas de cómputo constituyan las herramientas para la gestión vial del cantón. Esta disposición debe estar cumplida antes del 31 de octubre de 2009. Ver punto 2.1.3 de este informe.

- Elaborar, completar y mantener actualizados antes del 30 de junio de 2009, los expedientes de caminos de toda la red vial cantonal, conforme lo dispuesto en el artículo 14, inciso n) del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114. Además, tales registros deben mantenerse separados de los denominados expedientes técnicos o de proyectos. Ver punto 2.1.4 de este informe.

- Elaborar antes del 31 de marzo de 2009, los estudios para conformar una base de datos actualizada, sobre las distintas fuentes de extracción mineral ubicadas en el cantón de Turrialba, que permita establecer la vigencia de las concesiones dadas por el MINAE, los sitios autorizados que la Municipalidad puede utilizar, los volúmenes de extracción, las características y la calidad del material a utilizar en los distintos caminos de la red vial cantonal. Ver punto 2.2.1 de este informe.

- Instaurar antes del 30 de abril de 2009, un programa de aseguramiento efectivo de la calidad de las obras, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 14, incisos h) e i) del Reglamento al Artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, que promueva el uso eficiente de la inversión pública en la red vial cantonal y que permita evaluar la calidad de las obras realizadas con respecto de lo diseñado y planificado. Ver punto 2.2.2 de este informe.

- Emitir las políticas y directrices relacionadas con el mantenimiento rutinario y periódico que se debe realizar prioritariamente en las vías existentes, que sean parte de las actividades rutinarias de esa municipalidad en su labor de conservación de la red vial cantonal, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 14 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114. Esta disposición debe estar cumplida antes del 30 de abril de 2009. Ver punto 2.2.3 del presente informe.

- Desarrollar, en coordinación con el MOPT, un plan de acciones para llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para evaluar la condición de los puentes de la red vial cantonal, establecer su peso máximo aceptable, un cronograma y flujo de caja para su reparación y mantenimiento y además, la definición de las rutas de paso de tránsito pesado, conforme lo dispuesto en los artículos 39 y 41 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114. Esta disposición debe estar cumplida antes del 31 de julio de 2009. Ver punto 2.2.4 del presente informe.

- Conformar y mantener, según lo establece el inciso o) del artículo 14 del Reglamento a la Ley No. 8114, un expediente de proyecto, completo y debidamente custodiado y foliado para cada uno de los proyectos de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal, ejecutados con recursos de la Ley No. 8114, en el cual se conserve la documentación financiera, administrativa y técnica generada durante el proceso de su desarrollo y que evidencie las principales actividades relacionadas con su diseño, ejecución y control. Esta disposición deberá cumplirse para los proyectos que se inicien a partir del año 2009. Ver punto 2.2.5 del presente informe.

- Nombrar, antes del 28 de febrero de 2009, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, el Asistente Técnico de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en razón de la importancia de las funciones que le atañen a ese funcionario respecto de los recursos de Ley No. 8114. Ver punto 2.2.6 de este informe.

- Establecer, antes del 30 de abril de 2009, de conformidad con el artículo 14 inciso f) del Reglamento de cita, los registros y procedimientos para el control del uso, mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo pesado que posee ese ayuntamiento para el mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal. Ver punto 2.3 de este informe.

- Realizar, antes del 31 de marzo de 2009, un inventario físico de todos los activos propiedad de la municipalidad, en especial los adquiridos con recursos de la Ley No. 8114 y recursos propios al servicio de la red vial cantonal, que le permita determinar su existencia, localización y condición, a efectos de establecer los controles sobre la custodia, uso y protección de esos bienes. Ver punto 2.3 de este informe.

- Eliminar, a partir del presente año, la práctica administrativa de elaborar cheques al final del período presupuestario con los recursos de la Ley No. 8114, que no cuentan con el respaldo de la factura correspondiente y el recibido conforme de la obra o del objeto de la compra por parte del funcionario municipal responsable. Ver punto 2.4 de este informe.

Por último, la información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y términos antes fijados, al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República.

# Footnotes

No. 8114 del 9 de julio de 2001, Alcance 53 de La Gaceta 131.

Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT del 27 de marzo de 2008, publicado en La Gaceta N° 138 del 17 de julio de 2008 (derogó el Decreto Ejecutivo N° 30263-MOPT del 5 de marzo de 2002, publicado en La Gaceta N° 68 del 9 de abril de 2002).

Herramienta informática estandarizada para la, planificación, programación y evaluación de proyectos, diseñada por el MOPT y puesta a disposición de todas las municipalidades del país a mediados del año 2007.