Al contestar refiérase

al oficio  No. 01285

30 de enero de 2009

DCA-0378

Señor

Rolando Rodríguez Brenes

Alcalde

Municipalidad de Cartago

Estimado señor:

Asunto: Se devuelve sin aprobación el contrato suscrito entre la Municipalidad de Cartago y la empresa Intec Internacional S.A. para la rehabilitación de la Biblioteca Virtual Municipal de Cartago correspondiente a la Licitación Pública No. 2008LN-000004-MUNIPROV.

Damos respuesta al oficio AM- 1391-2008 de 18 de diciembre del 2008 recibido en esta División el día 19, mediante el cual solicita el refrendo al contrato suscrito entre la Municipalidad de Cartago y la empresa Intec Internacional S.A. para la rehabilitación de la Biblioteca Virtual Municipal de Cartago correspondiente a la Licitación Pública No. 2008LN-000004-MUNIPROV.

Una vez efectuado el análisis correspondiente, se devuelve el contrato sin el refrendo solicitado en razón de que según consta en el documento de fecha 16 de enero del 2009 suscrito por  el Lic. Alejandro Montero Víquez no se cuenta  con el presupuesto aprobado ya que el mismo está en trámite de presentación y aprobación.

Asimismo para efecto de una futura gestión  hacemos las siguientes observaciones:

En la cláusula cuarta se establece que  “…No se realizarán pagos por concepto de adelanto, sino que el pago se hará en un solo tracto una vez que se haya recibido a entera satisfacción  el objeto de esta contratación…”, sin embargo el cartel indica en el punto 9.1 que:  “…No se realizarán pagos por concepto de adelanto, sino que los mismos serán conforme avance de la obra…” y en la oferta se indica que: “Expresamos además nuestra aceptación de la forma de pago presentada en el cartel de licitación…”. Por lo que no concuerda el cartel y la oferta con el contrato lo cual debe ajustarse  al cartel ya que no consta negociación posterior.

En la cláusula décima novena se establece que la Municipalidad podrá retirar al subcontratista que violare cualquier requisito del cartel o no ejecutare de manera satisfactoria la obra, sin embargo la relación contractual no es con el subcontratista y es el contratista el directamente obligado con la administración por lo que cualquier reclamo debe ser directamente con el contratista a quien correspondería la remoción.

Por su parte la cláusula décima tercera establece la cesión con autorización de la  Administración sin considerar que si la misma supera el  cincuenta por ciento del objeto contractual debe de contar con la aprobación  de esta Contraloría General, situación que debería corregirse.

Como defectos de forma, en la cláusula vigésima segunda, referente a la autorización de la contratación debe corregirse el número del acta  ya que lo correcto es 198 y no 1198-08 como lo indica la cláusula.

Asimismo señalamos que la numeración de las cláusulas presenta errores pues luego de la cláusula  trigésima nuevamente comienzan con cláusula vigésima primera, vigésima segunda y vigésima tercera.

Finalmente las declaraciones juradas deben ser de conformidad con el Reglamento de Contratación Administrativa artículo 65  y no según el Reglamento General de Contratación Administrativa el cual se  encuentra derogado.

En cuanto al reajuste de precios, debido a que la adjudicación parcial de esta contratación disminuye el monto y plazo originales que fueron presentados en la oferta, se requiere la incorporación de tales cambios en la siguiente documentación:

1.      La tabla de pagos, denominada Escala de Precios y Cantidades, visible al folio 091 del expediente administrativo, debidamente ajustada al monto adjudicado.

2.      La estructura porcentual contenida en el folio 092, corregida de manera que totalice el precio contractual.

3.      El Programa de Trabajo, visto a folio 114, ajustado al plazo contractual de 150 días naturales.

4.      El Programa de Desembolsos Mensual (flujo de caja mensual) para cada actividad constructiva de la tabla de pagos corregida según el punto 1 anterior. Debe recordarse que ese programa de desembolsos deberá ser plenamente coincidente con los plazos del programa de trabajo.

Advertimos que es responsabilidad de esa Administración revisar la información suministrada por el contratista a efecto de constatar, de previo a su envío a este órgano contralor, que se han satisfecho debidamente los requerimientos formulados en el presente oficio.

Atentamente,

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada

Gerente Asociado

Lic. María de los Ángeles Calderón Ferrey                     Ing. Carlos Gutiérrez Schwanhauser

Fiscalizadora                                                                    Fiscalizador

MACF/MVAQ/Yhg

Ni: 28564, 1001

Ci: Archivo central

G: 2009000343-1

(  Contratos