Al contestar refiérase

al oficio  No.01427

4 de febrero  de 2009

DCA-0418

Señor

Rolando Rodríguez Brenes

Alcalde

Municipalidad de Cartago

Estimado señor:

Asunto: Se devuelve sin aprobación el contrato suscrito entre la Municipalidad de Cartago y la empresa Intec Internacional S.A. derivado de la  Licitación Pública No. 2008LN-000005 MUNIPROV promovida para  llevar a cabo los trabajos de restauración del antiguo cuartel  de Cartago.

Se atiende su oficio  AM- 1390-2008 de 18 de diciembre del 2008 recibido en esta División el día 19 del mismo mes y año, mediante el cual solicita el refrendo  del contrato referido en el  asunto.

Una vez efectuado el análisis correspondiente, se devuelve el contrato sin el refrendo solicitado  con fundamento en lo siguiente:

La certificación de contenido presupuestario  visible en el folio 151 del expediente administrativo  hace referencia al   presupuesto ordinario y extraordinario del 2008, por lo que se debe acreditar que se tiene presupuesto para ejecutar la contratación en el presente año.

Se encuentra una inconsistencia entre lo expuesto en el pliego de condiciones y  lo estipulado en la oferta y el contrato, según se expone a continuación: En  la cláusula cuarta del documento contractual  se establece que  “…No se realizarán pagos por concepto de adelanto, sino que el pago se hará en un solo tracto una vez que se haya recibido a entera satisfacción  el objeto de esta contratación…”, sin embargo el cartel indica en el punto 9.1 que:  “…No se realizarán pagos por concepto de adelanto, sino que los mismos  serán conforme avance de la obra…” y en la oferta se indica que: “Expresamos además nuestra aceptación de la forma de pago presentada en el cartel de licitación…”.  Debe entonces el contrato ajustarse a lo dispuesto en el cartel en el tanto no consta dentro del expediente negociación posterior que varíe lo en  el  estipulado.

En la cláusula décima tercera del contrato se establece la cesión contractual con autorización de la  Administración, sin embargo su redacción debe tener presente que si la misma supera el  cincuenta por ciento del objeto contractual debe de contar con la aprobación  de esta Contraloría General, lo anterior al tenor de lo estipulado en el artículo 209 del Reglamento a la Ley de  Contratación Administrativa.

En la cláusula décima novena del contrato  se establece en lo conducente que  la Municipalidad podrá retirar al subcontratista que violare cualquier requisito del cartel o no ejecutare de manera satisfactoria la obra, sin embargo la relación contractual no es con el subcontratista, sino con el contratista, quien es el directamente obligado con la Administración; por lo que cualquier reclamo debe serle planteado a aquel. Esto debe ser considerado a efectos de proceder a hacer la modificación  de la cláusula conforme en derecho corresponde.

Aunado a lo anterior, se exponen los siguientes aspectos de forma observados en el contrato de manera que sean corregidos por la Administración:

-La cláusula segunda tiene mal indicado el monto en letras.

- La cláusula vigésima segunda,  referente a la autorización de la contratación debe corregirse el número del acta  ya que lo correcto es 198 y no 1198-08 como lo indica la cláusula.

-La numeración de las cláusulas presenta errores pues luego de la cláusula  trigésima nuevamente comienzan con cláusula vigésima primera, vigésima segunda y vigésima tercera, lo que genera duplicidad de numeración que además regula aspectos diferentes.

-Las declaraciones juradas del contratista deben ser  rendidas de conformidad con lo que dispone el artículo 65 del Reglamento de Contratación Administrativa   y no según el Reglamento General de Contratación Administrativa el cual se  encuentra derogado.

Finalmente,  con relación al  reajuste de precios, en caso de un nuevo trámite, deberá considerarse que como resultado la adjudicación parcial de esta contratación se disminuyeron el monto y plazo originales que fueron presentados en la oferta, por lo que es necesario que se incorporen al expediente los siguientes documentos debidamente subsanados:

1).   La tabla de pagos, denominada Escala de Precios y Cantidades, visible al folio 092 del expediente administrativo, debidamente ajustada al monto adjudicado.

2).   La estructura porcentual contenida en el folio 093, corregida de manera que totalice el precio contractual.

3).   El Programa de Trabajo, visto a folio 115, ajustado al plazo contractual de 200 días naturales para las actividades adjudicadas.

4).   El Programa de Desembolsos Mensual (flujo de caja mensual) para cada actividad constructiva de la tabla de pagos corregida según el punto 1 anterior. Deberá recordarse que ese programa de desembolsos deberá ser plenamente coincidente con los plazos del programa de trabajo.

Atentamente,

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada

Gerente Asociado

M.Sc. Kathia G. Volio Cordero                      Ing. Carlos Gutiérrez Schwanhauser

Fiscalizadora  Asociada                                               Fiscalizador

KGVC/MVAQ/yhg

Ni: 28565

Ci: Archivo central

G: 2009000345-1